桐乡华数广电网络有限公司

2026年度运维服务能力管理计划

文件编号：TXHS-03-08

| 编制部门:质量管理部 | 编制时间:2026.01.10 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2026.01.10 |
| 批准人:吴亚红 | 审批时间:2026.01.10 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.01.10 | V1.0 | 新建 | 强宇涛 | 陈凯 | 吴亚红 |

目录

桐乡华数广电网络有限公司	1

2026年度运维服务能力管理计划	1

1. 背景概况	5

1.1. 核心目标	5

1.2. 公司沿革与核心优势	5

1.3. 人力资源配置	5

1.4. 运维保障提升	5

1.4.1. 服务台	5

1.4.2. 运维工具	6

1.4.3. 服务知识	6

2. 运维服务能力管理计划	6

2.1. 人员管理计划	6

2.1.1. 人员储备管理计划	6

2.1.2. 人员招聘管理计划	6

2.1.3. 人员备份管理计划	7

2.1.4. 人员培训管理计划	7

2.1.5. 人员绩效考核管理计划	8

2.1.6. 人员技能评定管理计划	8

2.2. 资源管理计划	8

2.2.1. 运维工具管理计划	9

2.2.2. 服务台管理计划	9

2.2.3. 服务知识管理计划	9

2.2.4. 备件库管理计划	9

2.2.5. 最终软件库管理计划	10

2.2.6. 服务数据管理计划	10

2.3. 技术管理计划	10

2.3.1. 研发内容	10

2.3.2. 实施计划	11

2.3.3. 运维手册研发	11

2.3.4. 研发团队构成	11

2.3.5. 新技术研发	12

2.3.6. 运维经费投入	12

2.4. 过程管理计划	13

2.4.1. 过程框架管理计划	13

2.4.2. 服务级别管理计划	13

2.4.3. 服务报告管理计划	13

2.4.4. 事件管理计划	13

2.4.5. 问题管理计划	14

2.4.6. 变更管理计划	14

2.4.7. 发布管理计划	14

2.4.8. 配置管理计划	14

2.4.9. 服务可用性和连续性管理计划	14

2.4.10. 容量管理计划	15

2.4.11. 信息安全管理计划	15

2.5. 交付管理计划	15

2.6. 应急管理计划	15

2.7. 质量管理计划	16

2.7.1. 内审	16

2.7.2. 管评	16

2.7.3. 客户满意度	16

背景概况

核心目标

- 业务拓展：在2025年的基础上，全面新增签订长期合同2-3个。

- 收入目标：全年运维合同总额较2025年提升约8%~10%,实现稳健规模化增长。

- 服务深化与价值提升：

- 实现至少2个核心客户续约

- 客户满意度调查得分不能低于90%

公司沿革与核心优势

桐乡华数广电网络有限公司（以下简称“公司”）作为桐乡市信息化建设的重要力量，始终致力于为政府、企事业单位及公众提供优质、高效的信息技术服务。

2025年度，公司顺利完成新旧标准切换（GB/T 28827.1-2022、T/CESA 1299-2023），运维营收达2,200万元，客户满意度提达到98%，各项服务能力持续提升。

人力资源配置

2026年，公司将继续优化运维团队结构，计划通过定向招聘引入视频监控运维工程师、开发工程师等专业人才。同时，建立完善的关键岗位储备机制，确保核心职能具备充分的岗位备份与技能冗余，逐步构建一支结构合理、能力全面、支撑有力的专业化运维团队。

运维保障提升

服务台

持续深化服务台能力建设，重点推动技术赋能与服务流程优化，着力提升在线直接解决率，减少工单流转层级与转派耗时。

运维工具

持续优化通服信息化服务平台，开发移动端工单处理功能，提升工单处理效率。

运维服务能力管理计划

人员管理计划

人员储备管理计划

结合2025年人员储备完成情况（运维部经理、研发部经理、质量管理部经理储备已100%完成），2026年重点识别以下新增关键岗位：

| 序号 | 岗位名称 | 识别依据 | 储备人数 | 储备来源 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维项目经理 | 业务扩展、项目数量增加 | 2人 | 内部储备 | 2026年4月 |
| 2 | 视频监控运维工程师 | 公安项目扩容、技术深化 | 2人 | 内部+外部 | 2026年6月 |
| 3 | 开发工程师 （运维工具） | 新技术研发需求（AIOps） | 1人 | 外部引进 | 2026年7月 |

人员招聘管理计划

基于2025年运维业务增长（运维营收2,200万元）及2026年业务规划，结合2025年人员招聘完成情况（11人招聘100%达成），2026年招聘需求如下：

| 序号 | 需求部门 | 岗位名称 | 招聘人数 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维部 | 视频监控运维工程师 | 2人 | 2026年3月 |
| 2 | 运维部 | 运维工程师 | 1人 | 2026年4月 |
| 3 | 研发部 | 开发工程师 | 1人 | 2026年5月 |
| 4 | 服务台 | 服务台专员 | 1人 | 2026年6月 |
| 5 | 质量管理部 | 质量管理专员 | 1人 | 2026年7月 |

人员备份管理计划

在2025年备份计划基础上（运维部经理、研发部经理、质量管理部经理、运维项目经理），2026年新增备份岗位：

| 序号 | 备份岗位 | 所属部门 | 备份人员 | 备份人数 | 计划到岗时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控运维工程师 | 运维部 | 运维部经理 | 2人 | 2026年3月 |
| 2 | 质量管理专员 | 质量管理部 | 质量管理部经理 | 1人 | 2026年5月 |

人员培训管理计划

根据2025年培训完成情况（13场培训，100%完成率），结合2026年业务发展和技术趋势，制定培训计划如下：

| 序号 | 项目名称 | 培训课时 | 培训方式 | 培训时间 | 培训讲师 | 培训对象 | 费用预估 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ITSS新版标准深化培训 | 2 | 内部 | 2026年1月 | 平湾 | 全体人员 | 0 |
| 2 | 视频监控新技术培训 | 4 | 内部 | 2026年2月 | 强宇涛 | 运维相关人员 | 0 |
| 3 | 服务台规范与沟通技巧 | 2 | 内部 | 2026年3月 | 强宇涛 | 服务台专员 | 0 |
| 4 | 运维自动化工具培训 | 4 | 内部 | 2026年4月 | 金天宇 | 运维相关人员 | 0 |
| 5 | ITSS过程管理专项培训 | 4 | 外部 | 2026年5月 | 外聘讲师 | 研发/运维人员 | 8,000 |
| 6 | 应急响应实战演练 | 4 | 内部 | 2026年6月 | 强宇涛 | 运维相关人员 | 0 |
| 7 | 信息安全与合规培训 | 2 | 内部 | 2026年7月 | 强宇涛 | 全体人员 | 0 |
| 8 | 项目管理能力提升 | 2 | 外部 | 2026年8月 | 外聘讲师 | 项目经理 | 5,000 |
| 9 | 数据分析与决策培训 | 2 | 内部 | 2026年9月 | 金天宇 | 质量/运维人员 | 0 |
| 10 | 日常运维典型案例分析 | 4 | 内部 | 2026年10月 | 强宇涛 | 运维相关人员 | 0 |
| 11 | 前端技术培训 | 2 | 内部 | 2026年11月 | 金天宇 | 研发相关人员 | 0 |
| 12 | 年度总结与经验分享 | 2 | 内部 | 2026年12月 | 强宇涛 | 全体人员 | 0 |

人员绩效考核管理计划

为实现公司战略目标的有效分解与承接，激发组织效能与员工价值创造活力，营造客观、公平、激励导向的绩效文化，特制定本绩效管理体系。该体系以量化指标为核心，紧密对齐业务转型与能力提升目标，通过建立清晰、透明的评价机制，将员工个人绩效、收入发展与公司整体经营成果深度绑定，共同驱动组织与人才的协同成长。

每季度对人员进行考核，要求绩效考核合格率达到90%以上

人员技能评定管理计划

为构建与公司战略发展相匹配的人才能力管理体系，打通“能力识别—薪酬激励—职业发展”一体化通道，并为人才引进、培养与任用提供科学依据，公司现制定岗位技能等级标准化评定机制。该机制通过建立系统化的技能标准与评估流程，实现员工能力的客观量化与动态管理。

每年度进行技能评定，要求技能评定覆盖率不低于80%。

资源管理计划

为保障运维服务的高效交付，2026年公司将持续优化资源管理体系，重点围绕运维工具、服务台、服务知识、备件库、最终软件库及服务数据六个方面开展工作。

运维工具管理计划

在运维过程管理工具方面，公司已部署通服信息化服务平台和智瞰哨兵管理平台，运维部及相关团队均已完成培训并熟练使用，有效实现了任务协同、过程跟踪与业务数据的集中采集与分析。未来，研发部将持续负责该平台的功能优化与迭代升级，重点推进工单流程优化和移动端应用开发，提升工单处理效率。

核心考核指标：工具使用率，目标值≥95%，按季度考核。

服务台管理计划

公司已建成统一服务台，全面承接客户服务请求，确保每项需求得到及时、规范的响应与处理。2026年，运维部将持续深化服务台能力建设，重点推动技术赋能与服务流程优化，着力提升在线直接解决率，减少工单流转层级与转派耗时。

核心考核指标：服务台派单成功率，目标值≥90%，按季度考核。

服务知识管理计划

为持续提升服务质量，运维部将联合研发部对现有服务知识库进行持续优化，推动服务实践经验的系统性沉淀与知识资产化。2026年计划新增知识条目不少于40条，确保知识资产的活跃度与持续丰富。

核心考核指标：新增知识条目，目标值≥10条/季度，按季度考核。

备件库管理计划

备件库实行统一管理、分级存放、资源共享、集中调配的管理模式。2026年将继续优化备件入库验收、出库发放、定期盘点等环节，确保备件可用性与账实一致性。

核心考核指标：备件可用率，目标值≥95%，按年度考核；备件出入库准确率，目标值≥98%，按季度考核。

最终软件库管理计划

为保障软件资产的一致性、合规性与可追溯性，公司建立最终软件库管理体系。研发部负责软件库的版本控制、入库审核与日常维护工作，确保软件资产信息的准确性与完整性。

核心考核指标：软件合规性审计次数，目标值≥1次/半年，按半年度考核。

服务数据管理计划

为充分发挥服务数据的决策支持与过程优化价值，公司建立服务数据管理体系。运维部负责服务数据的规范录入、整合维护与分析建模，形成可供业务洞察的数据资产。

核心考核指标：服务数据分析利用次数，目标值≥1次/季度，按季度考核。

技术管理计划

通服信息化服务平台（工单系统）已在公安视频监控项目中全面应用，实现了工单全流程线上化、标准化管理，将平均故障修复时间缩短约30%。2026年需进一步优化工具功能，提升运维效率。

研发内容

| 模块 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 工单流程优化 | 简化审批流程，支持自动派单，提升处理效率 | 高 |
| 移动端应用 | 支持iOS/Android手机端工单接收、处理、回单 | 高 |
| 服务数据看板 | 实时展示SLA达成率、工单趋势、满意度等指标 | 中 |
| 监控告警联动 | 监控告警自动创建工单，减少人工录入 | 中 |
| 知识库集成 | 工单处理时自动关联相关知识条目 | 中 |

实施计划

| 阶段 | 时间 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 2026年1-3月 | 收集一线使用反馈，明确优化需求 |
| 功能开发 | 2026年4-8月 | 按优先级开发各功能模块 |
| 试点运行 | 2026年9-10月 | 在公安视频监控项目试点运行 |
| 全面推广 | 2026年11-12月 | 优化后全面推广至所有项目 |

运维手册研发

表2-1 运维手册研发计划表

| 编号 | 手册类别 | 手册名称 | 主要内容 | 责任部门 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维文档 | 《前端设备运维手册》 | 摄像机、立杆、电源、防雷器等前端设备的安装、调试、巡检、故障处理指南 | 运维部、研发部 | 2026年Q2 |
| 2 | 技术知识 | 《视频监控平台调优手册》 | 平台性能调优、参数配置、录像策略优化、系统容量评估指南 | 运维部、研发部 | 2026年Q3 |
| 3 | 培训资料 | 《新员工运维入门手册》 | ITSS体系、运维工具使用、服务知识查阅、常见问题处理等入门指南 | 运维部、人力资源部 | 2026年Q4 |

研发团队构成

根据公司发展需要，运维工具研发团队人员配置信息如表2-2所示

表2-2 人员配置表

| 职位名称 | 所属部门 | 职责描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发部经理 | 研发部 | 项目总体规划与技术决策 | 1人 |
| 开发工程师 | 研发部 | 后端开发、API开发、前端开发 | 3人 |
| 需求分析师 | 研发部 | 收集分析业务需求 | 1人 |
| 运维项目经理 | 运维部 | 协调业务资源，参与设计与测试 | 1人 |
| 质量管理专员 | 质量管理部 | 监督研发过程质量 | 1人 |

新技术研发

2025年已完成AIOps方向的技术预研，验证了“Nginx访问日志错误模式自动识别”的可行性。2026年需将预研成果转化为生产环境可用的应用场景。

- 研发目标

- 告警智能降噪：将重复、无效告警过滤，告警有效率提升30%

- 故障根因辅助定位：基于监控数据和日志，自动推荐可能的故障根因

- 容量趋势预测：基于历史数据，预测未来7天的资源使用趋势

- 实施路径

| 阶段 | 时间 | 主要工作 | 输出成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场景确认 | 2026年1-3月 | 与运维部共同确认1-2个核心场景 | 场景需求文档 |
| 模型开发 | 2026年4-7月 | 数据采集、特征工程、模型训练 | 原型系统 |
| 试点验证 | 2026年8-10月 | 在生产环境小范围试点运行 | 试点评估报告 |
| 正式上线 | 2026年11-12月 | 优化后正式部署 | 上线版本 |

运维经费投入

表2-3研发经费投入计划表

| 编号 | 开支项目 | 明细说明 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人力资源成本 | 研发团队薪酬、福利及奖金 | 65 |
| 2 | 软件与云资源采购 | 云服务器、AI平台、专业工具许可 | 15 |
| 3 | 外包与咨询费用 | 特定模块开发、安全测试、技术咨询 | 8 |
| 4 | 培训与推广费用 | 内部技术培训、试点项目推广 | 5 |
| 5 | 工具优化费用 | 工单系统升级、移动端开发 | 10 |
| 6 | 手册研发费用 | 运维手册编制、评审、发布 | 6 |
| 7 | 新技术研发费用 | AIOps场景开发、试点验证 | 10 |

过程管理计划

过程框架管理计划

为确保公司运维服务过程体系科学、规范且持续改进，依据运维服务能力管理指标体系相关要求，特制定过程框架管理计划。本计划聚焦于过程框架的系统化设计与定期评估，明确要求年度过程框架自评估执行次数不少于1次，由运维部负责牵头组织落实。通过持续开展过程成熟度评估与框架优化，推动服务管理流程与业务目标动态对齐，实现运维服务过程的标准化、可视化与闭环管理，为服务能力的体系化建设与可持续发展提供坚实的流程保障。

服务级别管理计划

为保障服务交付质量符合客户预期，公司建立了服务级别管理体系，以季度为周期对SLA达成率（目标值≥90%）进行考核。运维部负责服务级别协议的制定、监控与回顾，通过持续跟踪服务承诺的履行情况，驱动内部运营优化，确保服务交付始终满足或超越约定标准。2026年各季度将持续跟踪考核。

服务报告管理计划

为建立透明、可追溯的服务沟通机制，公司实施服务报告管理制度，按季度对服务报告交付及时率（目标值≥90%）进行考核。运维部负责定期编制与提交各类服务报告，质量管理部监督其及时性与质量，确保管理层与客户能够准确、及时地掌握服务绩效与运营状态。2026年各季度将持续跟踪考核。

事件管理计划

为确保服务中断得到快速恢复，公司建立了标准化事件管理流程。每月考核事件解决率（目标值≥90%），每季度考核事件解决用户满意度（目标值≥90%）。运维部负责事件的全程跟踪与闭环处理，通过优化响应与解决流程，致力于最小化事件对业务的影响，并持续提升客户体验。2026年各月度、季度将持续跟踪考核。

问题管理计划

为从根源上减少事件复发，公司推行系统性问题管理，每季度对问题解决率（目标值≥90%）与问题转知识的比率（目标值≥90%）进行考核。运维部负责主导问题根因分析及预防措施的制定与落实，强调将已验证的解决方案转化为知识资产，实现从被动应对到主动预防的转变。2026年各季度将持续跟踪考核。

变更管理计划

为保障服务变更的风险可控与顺利实施，公司实施严格的变更管理流程，每月对变更成功率（目标值≥98%）进行考核。运维部负责变更的评审、授权与协调，通过标准化流程与分级审批机制，确保所有变更均经过充分评估与测试，最大限度降低对生产环境稳定性的影响。2026年各月度将持续跟踪考核。

发布管理计划

为确保软硬件版本安全、一致地部署至生产环境，公司建立了发布管理制度，每月对发布成功率（目标值≥98%）进行考核。运维部与研发部协同负责发布计划、测试与实施，通过严谨的发布窗口管理与回滚预案，保障每一次发布的可靠性与业务连续性。2026年各月度将持续跟踪考核。

配置管理计划

为确保IT基础设施与组件信息的准确性与一致性，公司实施配置管理，每半年对配置数据的准确率（目标值≥95%）进行考核。运维部负责维护配置管理数据库（CMDB），通过定期审计与验证，为事件、问题、变更等管理流程提供可靠的配置信息支撑。2026年上半年、下半年各考核一次。

服务可用性和连续性管理计划

为保障核心服务的高可用与业务连续性，公司建立了专项管理机制。每月考核服务可用率（目标值≥90%）并监控服务故障中断次数（约束值≤1次），每年至少组织一次应急演练。通过制定应急预案、实施冗余设计及定期演练，确保在计划内或意外中断时能快速恢复服务。2026年各月度将持续跟踪考核，应急演练计划于下半年组织开展。

容量管理计划

为确保IT资源能够持续满足业务增长需求，公司推行容量管理，每年对容量事件数（约束值≤1次）进行考核。运维部负责监控资源使用趋势并进行容量规划，通过前瞻性的分析与扩容，预防因资源不足导致的性能下降或服务中断。2026年度末进行考核。

信息安全管理计划

为保护客户与公司信息资产安全，公司实施信息安全管理体系，每年对信息安全事件数量（约束值≤1次）进行考核。通过制定安全策略、实施访问控制、开展安全培训与审计，持续构建主动防御能力，确保运维服务过程符合安全合规要求。2026年度末进行考核。

交付管理计划

为保障运维项目按时、按质完成交付，公司建立了交付管理体系，以项目及时交付率为核心指标，目标值为100%，并按年度进行考核。运维部作为交付责任主体，负责项目全生命周期的计划、执行与监控，通过强化资源协调与进度管控，确保所有运维项目均能达成既定交付目标，实现客户承诺与服务价值。2026年度末进行考核。

应急管理计划

为有效应对重大服务中断等突发状况，保障业务连续性，公司制定了应急管理体系，以“项目应急演练次数”为核心过程指标，要求每年至少开展1次应急演练，并按年度进行考核。运维部协同应急管理部负责预案制定、演练组织与总结优化，通过常态化演练提升团队应急响应与协同处置能力，确保在真实事件发生时能够快速、有序恢复服务。2026年度应急演练计划于下半年组织开展。

质量管理计划

内审

为持续监督与改进公司运维服务管理体系的符合性与有效性，公司建立了内审管理制度，以内审次数为核心过程指标，目标值为每年不少于1次，并按年度进行考核。质量管理部作为内审组织与执行部门，负责制定审计计划、实施审计活动并输出审计报告，通过系统化的审核识别体系运行中的改进机会，推动管理体系持续完善。2026年度内审计划于12月组织开展。

管评

为确保公司运维服务管理体系的适宜性、充分性和有效性，并与战略方向保持一致，公司建立了管理评审机制，以管理评审次数为核心过程指标，目标值为每年不少于1次，并按年度进行考核。由运维部牵头组织，公司管理层及相关部门负责人参与，依据内外部审核结果、服务绩效数据及客户反馈等信息进行系统性评审，输出决策与改进计划，驱动管理体系与业务发展的战略协同。2026年度管理评审计划于12月组织开展。

客户满意度

为系统获取客户对服务质量的评价，识别改进机会并提升客户忠诚度，公司建立了客户满意度调查机制，以客户满意度为核心结果指标，目标值为不低于90%，并按半年度进行考核。质量管理部负责调查问卷的设计、发放、回收与数据分析，形成满意度调查报告。调查结果将作为服务改进、管理决策及绩效考核的重要输入，形成“评价-反馈-改进”的管理闭环。2026年上半年、下半年各组织一次满意度调查。