肇庆市天鹰生物科技有限公司

西安国豪生物科技有限公司生物工程技术研发试验分析系统运维服务项目-应急演练大纲

文件编号：TYSW-10-02

| 编制部门:运维部 | 编制时间:2025.02.20 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2025.02.20 |
| 批准人:吴智锋 | 审批时间:2025.02.20 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.02.20 | V1.0 | 新建 | 吴智锋 |

目录

肇庆市天鹰生物科技有限公司	1

1. 演练目的	4

2. 演练依据	4

3. 演练场景设计	4

3.1. 场景一：核心数据库服务崩溃（Ⅱ级）	4

3.2. 场景二：勒索病毒攻击（Ⅰ级）	5

3.3. 场景三：网络设备故障导致系统访问中断（Ⅱ级）	5

4. 演练组织架构	6

5. 演练流程	6

6. 演练评估指标	6

7. 演练物资准备	7

8. 演练总结与改进	7

9. 附件	7

演练目的

验证应急预案可行性：检验《运维服务应急预案》（TYSW-10-03）的完整性、可操作性和有效性，确保预案内容与实际运维场景匹配。

检验应急响应能力：评估应急组织架构各小组（技术保障组、现场抢险组、信息联络组、后勤支持组）在突发故障时的协同响应能力。

提升实战处置技能：针对医疗生物系统典型故障场景（数据库故障、网络中断、安全攻击），锻炼运维团队的故障诊断、应急处置和系统恢复能力。

发现薄弱环节：通过演练暴露应急预案及应急准备中的不足，为后续优化提供依据。

演练依据

| 依据文件 | 编号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 《运维服务应急预案》 | TYSW-10-03 | 应急响应流程、故障分级、处置规范 |
| 《运维服务交付方案》 | TYSW-09-02 | SLA标准、服务范围、故障分级 |
| 《软件采购合同》 | — | 运维服务条款、响应时限要求 |
| 公司《运维应急管理制度》 | TYSW-10-01 | 应急管理总体要求 |

演练场景设计

- 根据项目实际运维内容，设置以下三个典型应急场景：

场景一：核心数据库服务崩溃（Ⅱ级）

- 故障描述：

- 生物工程技术研发试验分析系统的MySQL数据库服务突然停止，导致所有研发人员无法登录系统、无法查询实验数据。

- 该故障直接影响客户核心研发业务，符合合同约定的“系统不可用”情形。

- 演练目标：

- 检验故障上报流程的及时性（≤5分钟）

- 检验应急启动的规范性

- 检验备份恢复机制的有效性（RTO≤4小时，RPO≤1小时）

- 检验技术保障组的数据库恢复能力

- 涉及服务内容：

- 软件系统运维（故障处理、数据备份与恢复）

- 应急响应（P1级故障处置）

场景二：勒索病毒攻击（Ⅰ级）

- 故障描述：

- 研发中心一台终端感染勒索病毒，文件被加密并出现勒索信息，病毒尝试横向扩散至核心服务器。

- 该故障涉及数据安全，符合合同约定的“信息安全事件”范畴。

- 演练目标：

- 检验现场人员的立即断网隔离操作能力

- 检验安全事件上报流程（5分钟内上报）

- 检验从备份恢复被加密数据的能力

- 检验后续漏洞修复、安全加固流程

- 涉及服务内容：

- 应急响应（P1级故障处置）

- 数据备份与恢复

- 信息安全事件处置

场景三：网络设备故障导致系统访问中断（Ⅱ级）

- 故障描述：

- 核心交换机端口故障，导致研发中心无法访问系统。

- 系统本身运行正常，但网络中断导致服务不可用，属于合同约定的“硬件环境支持”范畴。

- 演练目标：

- 检验网络中断的快速判定能力

- 检验备用链路/备用设备的切换能力

- 检验网络恢复后的系统可用性测试

- 涉及服务内容：

- 硬件环境支持（服务器运行状态监控、故障初步诊断）

- 应急响应

演练组织架构

| 角色 | 部门/人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 池杜旺（运维部经理） | 统筹演练全局，下达应急启动/终止指令 |
| 副总指挥 | 客户信息中心负责人 | 协调客户方资源，确认恢复结果 |
| 技术保障组 | 何煜成、何柱光 | 故障诊断、技术方案制定、系统恢复 |
| 现场抢险组 | 运维工程师 | 现场隔离、设备更换、初期险情控制 |
| 信息联络组 | 服务台专员 | 信息通报、过程记录、对接客户 |
| 后勤支持组 | 采购部 | 物资调配、交通保障、后勤服务 |

演练流程

| 指标项 | 目标值 | 评估方式 |
| --- | --- | --- |
| 故障上报时间 | ≤5分钟 | 记录上报时间点 |
| 应急响应启动时间 | ≤10分钟 | 记录启动指令发出时间 |
| 数据库恢复时间 | ≤4小时 | 记录故障发生至恢复完成时间 |
| 网络恢复时间 | ≤2小时 | 记录故障发生至网络恢复时间 |
| 数据完整性 | 恢复后数据无丢失 | 数据一致性校验 |
| 客户业务验证 | 核心功能100%可用 | 客户确认 |

演练评估指标

| 物资名称 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 备用交换机 | 1台 | 网络故障场景演练 |
| 备用网线 | 若干 | 网络故障场景演练 |
| 测试笔记本 | 1台 | 预装数据库恢复工具 |
| 应急U盘 | 1个 | 含备份脚本、恢复手册 |
| 应急通讯录 | 1份 | 各小组及客户方联系方式 |
| 演练记录表 | 若干 | 记录演练过程 |

演练物资准备

| 风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 误操作风险 | 演练前对生产系统做快照/全量备份；演练中严格区分演练环境与生产环境 |
| 业务影响风险 | 选择周末非业务时段进行；提前通知客户相关人员 |
| 演练失败风险 | 准备回退方案；若30分钟内无法恢复，立即终止演练并恢复系统 |

演练总结与改进

- 演练后评估：演练结束后1周内，组织复盘会议，评估演练效果。

- 问题整改：对演练中发现的问题，制定整改措施，明确责任人和完成时间。

- 预案优化：根据演练结果，修订应急预案中的不足。

- 报告归档：演练报告（TYSW-10-05）报质量部备案。

附件

- 《应急演练计划》（TYSW-10-04）

- 《应急演练评估表》（TYSW-10-08附件）

- 《应急通讯联络表》

- 《系统备份与恢复操作手册》