肇庆市天鹰生物科技有限公司

西安国豪生物科技有限公司生物工程技术研发试验分析系统运维服务项目-应急预案

文件编号：TYSW-10-03

| 编制部门:运维部 | 编制时间:2025.02.20 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2025.02.20 |
| 批准人:吴智锋 | 审批时间:2025.02.20 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.02.20 | V1.0 | 新建 | 吴智锋 |

目录

肇庆市天鹰生物科技有限公司	1

1. 总则	5

1.1. 编制目的	5

1.2. 适用范围	5

1.3. 工作原则	5

2. 应急组织架构与职责	5

2.1. 应急指挥部	5

2.2. 专项应急工作组	6

3. 风险分级与响应机制	6

3.1. 风险分级标准	6

3.2. 分级响应流程	7

4. 应急处置通用流程	7

4.1. 预警与上报	7

4.2. 应急启动	7

4.3. 现场处置	7

4.4. 恢复与验收	8

4.5. 应急终止	8

5. 专项应急处置方案	8

5.1. 数据库故障	8

5.2. 应用系统功能异常	8

5.3. 网络中断	9

5.4. 数据安全事件	9

5.4.1. 数据泄露/篡改	9

5.4.2. 备份恢复失败	9

5.5. 网络攻击	10

5.5.1. DDoS/CC攻击	10

5.5.2. 勒索病毒/蠕虫	10

6. 应急保障	10

6.1. 人员保障	10

6.2. 物资保障	10

6.3. 技术保障	11

6.4. 通讯保障	11

7. 预案管理	11

7.1. 预案培训	11

7.2. 预案演练	11

7.3. 预案修订	11

7.4. 复盘总结	11

8. 附件	12

总则

编制目的

为建立健全西安国豪生物科技有限公司（以下简称“甲方”）“生物工程技术研发试验分析系统”运维服务突发事件应急处置机制，规范应急响应流程，快速、高效、有序地处置各类运维突发故障与灾难事件，最大限度降低事件对甲方研发业务及数据安全造成的损失，保障系统稳定、持续、安全运行，特制定本预案。

适用范围

本预案适用于本项目运维服务期间发生的各类系统故障、网络中断、数据异常、安全攻击等突发事件的预防、预警、处置及后续恢复工作，覆盖运维服务全流程及所有参与运维工作的人员、设备与业务场景。

工作原则

预防为主，防治结合：常态化开展风险排查与隐患整改，加强系统巡检、数据备份及应急演练，提前防范各类潜在风险，做到早发现、早预警、早处置。

分级响应，快速处置：根据突发事件的严重程度划分故障等级，对应启动不同层级的应急响应，明确各层级处置权限与流程，确保响应及时、处置高效。

协同联动，权责清晰：明确应急组织架构中各部门、各岗位的职责分工，加强内部协同及与甲方、第三方厂商等外部单位的联动配合，形成应急处置合力。

闭环管理，持续优化：应急事件处置完成后，及时开展复盘总结，分析事件原因、评估处置效果，优化应急预案与运维策略，持续提升应急处置能力。

应急组织架构与职责

应急指挥部

成立应急指挥部作为应急处置核心决策机构：

| 职务 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 池杜旺（运维部经理） | 负责应急预案的启动与终止审批，制定重大应急处置决策；统筹协调应急资源，协调外部支持力量；监督应急处置全过程，评估应急处置效果 |
| 副总指挥 | 甲方信息中心负责人 | 协调甲方内部资源，确认恢复结果，参与重大决策 |
| 成员 | 技术专家、质量管理人员 | 参与应急决策，提供技术支持，监督处置过程 |

专项应急工作组

应急指挥部下设4个专项应急工作组：

| 工作组 | 部门/人员 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 技术保障组 | 何煜成、何柱光（运维工程师） | 负责故障诊断、技术方案制定与实施，开展系统恢复、数据修复、性能优化等工作 |
| 现场抢险组 | 运维工程师 | 负责现场初期险情控制（如断电、隔离感染终端等），保护关键设备与数据，执行现场设备更换 |
| 信息联络组 | 服务台专员 | 负责应急信息的上传下达，记录应急处置过程，对接甲方及外部单位，发布处置进展 |
| 后勤支持组 | 采购部、综合管理部 | 负责应急物资调配、交通保障、经费支持及后勤服务 |

风险分级与响应机制

风险分级标准

结合医疗生物系统运行特点及对甲方研发业务的影响，将突发事件划分为四级：

| 故障级别 | 故障特征 | 对应SLA等级 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级（特别重大故障） | 系统全面崩溃，导致甲方核心研发业务完全停止；大规模数据丢失或泄露；发生火灾、网络攻击等灾难性事件 | P1 |
| Ⅱ级（重大故障） | 系统核心模块失效，关键功能（如实验数据录入、分析处理）无法使用，严重影响研发业务正常开展；关键数据存在损坏风险 | P1 |
| Ⅲ级（较大故障） | 系统次要模块异常，出现频繁报错或性能严重下降，部分功能受限但不影响核心研发业务 | P2 |
| Ⅳ级（一般故障） | 系统轻微异常，如个别非核心功能故障、操作咨询、配置调整等，完全不影响甲方研发业务 | P3 |

分级响应流程

| 故障级别 | 启动层级 | 响应时限 | 处置方案提交时限 | 关键要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 应急指挥部总指挥 | 5分钟内响应，现场人员立即处置 | 30分钟内 | 全员投入，协调外部厂商、云服务商等全力处置 |
| Ⅱ级 | 副总指挥（运维项目经理） | 10分钟内响应 | 40分钟内 | 技术保障组核心成员主导，必要时请求厂商技术支持 |
| Ⅲ级 | 技术保障组组长 | 10分钟内响应 | 1小时内 | 现场技术人员开展处置，依托内部技术资源解决 |
| Ⅳ级 | 现场运维人员 | 10分钟内响应 | 30分钟内 | 快速完成问题处理，必要时远程支持 |

应急处置通用流程

预警与上报

运维人员通过监控平台、日常巡检、用户反馈等渠道发现异常后，立即进行初步核查，判定故障级别。

Ⅰ、Ⅱ级故障需在5分钟内上报应急指挥部，同时通知相关专项工作组；Ⅲ、Ⅳ级故障在10分钟内上报技术保障组组长。

上报内容需包含：故障发生时间、地点、现象、影响范围、初步判定级别及已采取的临时措施。

应急启动

应急指挥部或对应负责人接到上报后，根据故障级别下达应急启动指令，明确各工作组任务分工，同步做好信息通报工作（如告知甲方、相关厂商等）。

现场处置

各专项工作组按照指令开展协同处置，优先采取临时保障措施减少损失，如启动备用系统、隔离故障节点、切换至备用数据库等，再逐步实施根治性解决方案。处置过程中及时向指挥部汇报进展，遇突发情况随时请求支援。

恢复与验收

故障处置完成后，技术保障组对系统运行状态、数据完整性、性能指标进行全面检测，确认达到恢复标准后，逐步恢复系统正常运行；信息联络组向甲方提交处置结果报告，获取甲方签字确认。

应急终止

系统完全恢复正常运行，甲方验收通过后，应急指挥部下达应急终止指令，各工作组结束应急任务，转入日常运维状态。

专项应急处置方案

数据库故障

症状：数据库连接失败、查询超时、数据无法写入、死锁频繁等

处置步骤：

立即尝试重启数据库服务，同时检查数据库日志定位根因；

若无法恢复，立即切换至备用数据库（主备架构下）；

若无备用库，从最近的全量备份+增量备份中恢复数据，优先恢复核心业务表；

恢复后执行数据一致性校验，确保数据完整；

分析故障原因（如慢SQL、连接池耗尽、磁盘满等），制定长期优化措施。

应用系统功能异常

症状：部分模块无法使用、数据展示错误、报表生成失败

处置步骤：

查看应用日志，定位报错代码位置；

尝试清理应用缓存、重启应用服务；

若为代码逻辑错误，联系研发团队紧急修复并发布补丁；

若为配置错误，回滚至最近正确配置；

恢复后对受影响功能进行全面测试。

网络中断

症状：系统无法访问、数据库连接超时、远程运维中断

处置步骤：

快速判定中断原因（局域网设备故障、运营商线路中断、机房断电等）；

若为局域网设备故障，立即启用备用交换机/路由器，更换故障设备；

若为运营商线路中断，立即联系运营商报修，每30分钟跟进一次进度；

若为机房断电，切换至UPS电源，联系物业/电力部门抢修；

网络恢复后，全面扫描系统端口，防止中断期间出现安全漏洞。

数据安全事件

数据泄露/篡改

症状：发现异常数据访问、数据被非法修改、勒索病毒提示

处置步骤：

立即隔离：切断受感染服务器网络，防止扩散；

保留证据：备份日志、病毒样本、被篡改数据，供后续溯源；

恢复数据：从最近的干净备份中恢复数据，优先恢复核心业务；

漏洞修复：排查入侵途径（弱口令、未打补丁、SQL注入等），修复漏洞；

安全加固：修改所有密码，加强防火墙策略，部署WAF等；

事件上报：按法律法规要求，必要时上报网信办、公安网安部门。

备份恢复失败

症状：备份文件损坏、恢复演练失败、真实故障时无法恢复

处置步骤：

立即尝试从其他备份介质（异地备份、云备份）恢复；

若所有备份均不可用，启动数据重建流程（如从业务日志、第三方系统同步）；

分析失败原因（备份脚本错误、存储故障、校验机制缺失），立即修正；

恢复后增加备份验证频率（每日自动校验），确保备份可用性。

网络攻击

DDoS/CC攻击

症状：系统响应极慢、大量异常请求、带宽占满

处置步骤：

联系IDC/云服务商启用流量清洗、黑洞路由；

分析攻击特征，配置防火墙/WAF拦截恶意IP；

若攻击持续，临时切换至备用IP或高防IP；

攻击结束后分析日志，溯源攻击源，加固防护策略。

勒索病毒/蠕虫

症状：文件被加密、系统弹出勒索信息、病毒横向扩散

处置步骤：

立即断网：隔离感染主机，拔掉网线；

保留中毒现场，联系安全厂商分析病毒样本；

不支付赎金，从干净备份中恢复数据；

全盘查杀，修补漏洞，修改所有密码；

加强终端安全防护，部署EDR、杀毒软件。

应急保障

人员保障

组建应急后备人才库，涵盖系统、数据库、网络、安全等多个领域的专业技术人员，定期开展应急技能培训与考核；每年组织不少于2次的应急演练，提升团队协同处置能力。

物资保障

建立应急物资库房，储备备用服务器、备用交换机、备用硬盘、UPS电源、灭火器材、应急照明等物资，制定物资台账，明确保管责任人，每月盘点一次，及时补充短缺物资；同时与设备厂商、云服务商签订应急供货/支持协议。

技术保障

搭建系统备用环境与数据备份体系，核心数据采用“本地备份 + 异地云备份”双重模式，每日自动备份，每周校验备份数据完整性；建立技术知识库，汇总常见故障处置方案、厂商技术手册等资料，方便运维人员快速查阅。

通讯保障

制定应急通讯联络表，明确应急指挥部、各工作组、甲方单位、设备厂商、云服务商、安全厂商等单位的联系方式，确保24小时畅通；配备应急通讯设备（如对讲机），应对极端情况下的通讯中断问题。

预案管理

预案培训

将本预案纳入运维人员岗前培训与在岗培训内容，确保每位相关人员熟练掌握应急流程、岗位职责与处置方法，培训记录存档备查。

预案演练

每年组织1-2次综合性应急演练，针对高频故障场景（如数据库崩溃、网络中断、勒索病毒等）开展专项演练，演练后形成评估报告，总结经验不足，优化预案内容。

预案修订

本预案每年修订一次，若遇系统重大升级、法规标准更新等情况，及时进行动态修订，修订后经审批发布实施。

复盘总结

每起应急事件处置完成后，5个工作日内开展复盘会议，分析事件起因、处置过程中的问题与不足，形成复盘报告，提出改进措施并跟踪落实。

附件

应急组织架构人员联络表

应急物资清单及存放位置表

外部协作单位（厂商/云服务商/安全厂商）联系方式表

应急处置过程记录表

应急演练评估表

系统备份与恢复操作手册