肇庆市天鹰生物科技有限公司

西安国豪生物科技有限公司生物工程技术研发试验分析系统运维服务项目-应急演练计划

文件编号：TYSW-10-04

| 编制部门:运维部 | 编制时间:2025.12.12 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2025.12.12 |
| 批准人:吴智锋 | 审批时间:2025.12.12 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.12.12 | V1.0 | 新建 | 吴智锋 |

目录

肇庆市天鹰生物科技有限公司	1

1. 演练基本信息	4

2. 演练目标	4

3. 演练场景	4

3.1. 场景一：核心数据库服务崩溃（Ⅱ级重大故障）	4

3.1.1. 故障描述	4

3.1.2. 演练目标	5

3.1.3. 涉及服务内容	5

3.2. 场景二：勒索病毒攻击（Ⅰ级特别重大故障）	5

3.2.1. 故障描述	5

3.2.2. 演练目标	5

3.2.3. 涉及服务内容	5

3.3. 场景三：网络设备故障导致系统访问中断（Ⅱ级重大故障）	6

3.3.1. 故障描述	6

3.3.2. 演练目标	6

3.3.3. 涉及服务内容	6

4. 演练组织与角色	6

5. 演练阶段安排	7

5.1. 准备与启动 (13:30 - 14:00)	7

5.2. 故障注入与应急响应 (14:00 - 16:30)	7

5.3. 总结与复盘 (16:30 - 17:00)	7

6. 演练评估与总结	7

7. 注意事项	8

演练基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 预案名称 | 西安国豪生物科技有限公司生物工程技术研发试验分析系统运维服务项目应急预案 |
| 演练类别 | ☑现场处置演练 ☑实战演练 □桌面演练 □专项演练 |
| 预计演练时间 | 2025年 12 月 15 日 9:00 至 11:00 |
| 演练地点 | 西安国豪生物科技有限公司研发中心机房及运维值班室 |
| 经费预算 | 1万元 |
| 组织单位 | 肇庆市天鹰生物科技有限公司运维部 |
| 参加单位 | 西安国豪生物科技有限公司信息中心、肇庆市天鹰生物科技有限公司运维团队 |

演练目标

- 验证应急预案可行性：检验《运维服务应急预案》（TYSW-10-03）的完整性、可操作性和有效性，确保预案内容与实际运维场景匹配。

- 检验应急响应能力：评估应急组织架构各小组（技术保障组、现场抢险组、信息联络组、后勤支持组）在突发故障时的协同响应能力。

- 提升实战处置技能：针对医疗生物系统典型故障场景（数据库故障、网络中断、安全攻击），锻炼运维团队的故障诊断、应急处置和系统恢复能力。

- 发现薄弱环节：通过演练暴露应急预案及应急准备中的不足，为后续优化提供依据。

演练场景

根据项目实际运维内容，设置以下三个典型应急场景：

场景一：核心数据库服务崩溃（Ⅱ级重大故障）

故障描述

模拟生物工程技术研发试验分析系统的MySQL数据库服务突然停止，导致所有研发人员无法登录系统、无法查询实验数据。

该故障直接影响客户核心研发业务，符合合同约定的“系统不可用”情形。

演练目标

检验故障上报流程的及时性（≤5分钟）

检验应急启动的规范性

检验备份恢复机制的有效性（RTO≤4小时，RPO≤1小时）

检验技术保障组的数据库恢复能力

涉及服务内容

软件系统运维（故障处理、数据备份与恢复）

应急响应（P1级故障处置）

场景二：勒索病毒攻击（Ⅰ级特别重大故障）

故障描述

模拟研发中心一台终端感染勒索病毒，文件被加密并出现勒索信息，病毒尝试横向扩散至核心服务器。

该故障涉及数据安全，符合合同约定的“信息安全事件”范畴。

演练目标

检验现场人员的立即断网隔离操作能力

检验安全事件上报流程（5分钟内上报）

检验从备份恢复被加密数据的能力

检验后续漏洞修复、安全加固流程

涉及服务内容

应急响应（P1级故障处置）

数据备份与恢复

信息安全事件处置

场景三：网络设备故障导致系统访问中断（Ⅱ级重大故障）

故障描述

模拟核心交换机端口故障，导致研发中心无法访问系统。

系统本身运行正常，但网络中断导致服务不可用，属于合同约定的“硬件环境支持”范畴。

演练目标

检验网络中断的快速判定能力

检验备用链路/备用设备的切换能力

检验网络恢复后的系统可用性测试

涉及服务内容

硬件环境支持（服务器运行状态监控、故障初步诊断）

应急响应

演练组织与角色

完全遵循《系统应急响应预案》第2章规定的组织体系，所有人员按预案角色进入演练状态。各小组构成和核心成员如下：

| 小组 | 预案角色 | 核心职责概述 |
| --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 组长、副组长 | 负责演练的总体指挥与决策，包括批准启动/升级应急响应、审定关键处置方案、指挥资源调配，并指导对外（模拟甲方）沟通。 |
| 技术保障组、现场抢险组 | 组长及成员 | 作为技术处置核心，负责执行故障诊断、技术恢复操作（如系统切换、数据恢复等），并向前线指挥（现场项目经理）及领导小组实时汇报处置进展。 |
| 信息联络组、后勤支持组 | 组长及成员 | 负责演练过程中的资源协调与后勤保障，模拟服务台事件受理、备品备件调用流程支持、内外沟通记录以及必要的行政支持。 |
| 质量部 | 组长及成员 | 独立于执行体系之外，负责全程监控与记录演练过程，依据预设标准评估流程符合性、时效性及团队协同效果，并于事后出具评估报告。 |

演练阶段安排

准备与启动 (8:30-9:00)

所有参演人员集结，召开简短演练启动会，重申规则、目标和安全事项。

观察评估组就位，检查记录工具。

领导小组宣布演练进入待命状态。

故障注入与应急响应 (9:00-10:30)

9:00	观察评估组注入第一个预设故障（数据库崩溃）

9:00-9:05	技术保障组发现故障，立即上报应急指挥部

9:05-9:10	应急指挥部判定为Ⅱ级重大故障，启动应急响应

9:10-9:45	技术保障组执行数据库恢复操作

9:45	数据库恢复完成，业务验证正常

9:45-9:50	注入第二个预设故障（勒索病毒攻击）

9:50-9:55	现场抢险组发现异常，立即断网隔离，上报应急指挥部

9:55-10:00	应急指挥部判定为Ⅰ级特别重大故障，启动Ⅰ级响应

10:00-10:15	技术保障组从备份恢复被加密数据，全盘扫描确认无病毒扩散

10:15-10:20	注入第三个预设故障（网络设备故障）

10:20-10:25	现场抢险组启用备用交换机，切换链路

10:25-10:30	网络恢复，系统访问正常

总结与复盘 (10:30 - 11:00)

所有人员在指定会议室集合。

各小组简要自评。

观察评估组发布初步评估发现。

领导小组进行总结，宣布演练结束。

明确《演练总结报告》编制责任人与时限（演练后3个工作日内）。

演练评估与总结

评估标准：严格对照《应急演练大纲》进行。

评估方法：采用观察评估组实时记录、关键节点计时、事后访谈相结合的方式。

总结报告：由质量部牵头，依据评估结果编制《西安国豪生物科技有限公司生物工程技术研发试验分析系统运维服务项目-应急演练报告

》。报告需包含：

- 演练概况与目标达成情况分析。

- 流程、协同、技术操作中的优点与不足。

- 对《系统应急响应预案》的具体修订建议。

- 后续改进措施与计划。

注意事项

- 安全第一：所有操作必须在测试环境或完全可控的环境中进行，严禁影响甲方真实生产系统。

- 通讯纪律：演练期间，所有内部通讯使用指定群组或工具，模拟对外通讯需明确说明“正在演练”。

- 如实记录：鼓励暴露真实问题，所有记录仅用于改进目的，不作为绩效考核负面依据。

- 甲方协同：提前与甲方接口人沟通演练计划，取得理解与支持，明确模拟通报接口人。