肇庆市天鹰生物科技有限公司

西安国豪生物科技有限公司生物工程技术研发试验分析系统运维服务项目-应急演练报告

文件编号：TYSW-10-05

| 编制部门:运维部 | 编制时间:2025.12.16 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2025.12.16 |
| 批准人:吴智锋 | 审批时间:2025.12.16 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.12.16 | V1.0 | 新建 | 吴智锋 |

目录

肇庆市天鹰生物科技有限公司	1

1. 报告基本信息	4

2. 演练目的	4

3. 演练组织架构	4

4. 演练过程描述	5

4.1. 演练准备阶段（8:30-9:00）	5

4.2. 场景一：核心数据库服务崩溃（9:00-9:45）	5

4.3. 场景二：勒索病毒攻击（9:50-10:25）	6

4.4. 场景三：网络设备故障导致系统访问中断（10:30-11:00）	6

5. 演练评估	7

5.1. 预案评估	7

5.2. 演练评估	7

5.3. 指挥评估	8

5.4. 协作评估	8

5.5. 总体评价	8

6. 演练评估指标达成情况	8

7. 存在问题与改进措施	9

8. 演练总结与建议	9

8.1. 演练总结	9

8.2. 改进建议	9

9. 附件	10

报告基本信息

预案名称	西安国豪生物科技有限公司生物工程技术研发试验分析系统运维服务项目应急预案

演练类别	☑现场处置演练 ☑实战演练 □桌面演练 □专项演练

演练时间	2025年12月15日 9:00 至 11:00

演练地点	西安国豪生物科技有限公司研发中心机房及运维值班室

组织单位	肇庆市天鹰生物科技有限公司运维部

参加单位	西安国豪生物科技有限公司信息中心、肇庆市天鹰生物科技有限公司运维团队

天气情况	☑晴 □阴 □雨

演练目的

验证应急预案可行性：检验《运维服务应急预案》（TYSW-10-03）的完整性、可操作性和有效性。

检验应急响应能力：评估应急组织架构各小组在突发故障时的协同响应能力。

提升实战处置技能：针对医疗生物系统典型故障场景，锻炼运维团队的故障诊断、应急处置和系统恢复能力。

发现薄弱环节：通过演练暴露应急预案及应急准备中的不足，为后续优化提供依据。

演练组织架构

| 角色 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 池杜旺（运维部经理） | 统筹演练全局，下达应急启动/终止指令 |
| 副总指挥 | 何林（甲方信息中心负责人） | 协调甲方资源，确认恢复结果 |
| 技术保障组 | 何煜成、何柱光 | 故障诊断、技术方案制定、系统恢复 |
| 现场抢险组 | 运维工程师 | 现场隔离、设备更换、初期险情控制 |
| 信息联络组 | 服务台专员 | 信息通报、过程记录、对接客户 |
| 后勤支持组 | 采购部 | 物资调配、交通保障、后勤服务 |

演练过程描述

本次演练围绕医疗生物系统核心风险设置三个连续模拟场景，完整检验应急预案的可行性和团队的应急处置能力。

演练准备阶段（8:30-9:00）

| 时间 | 活动内容 |
| --- | --- |
| 8:30-8:40 | 检查演练环境，确认备用设备、测试笔记本、应急U盘等物资到位 |
| 8:40-8:50 | 对生产系统进行全量备份，确认备份数据可用 |
| 8:50-9:00 | 通知客户演练计划，确认甲方参与人员就位 |

场景一：核心数据库服务崩溃（9:00-9:45）

故障模拟：模拟MySQL数据库服务突然停止，所有研发人员无法登录系统、无法查询实验数据。

| 时间 | 事件 |
| --- | --- |
| 9:00 | 模拟故障触发，数据库服务停止 |
| 9:02 | 运维人员通过监控告警发现故障，立即电话上报应急专员何煜成 |
| 9:04 | 应急组长池杜旺判定为Ⅱ级重大故障，启动应急响应，技术保障组介入 |
| 9:06 | 技术保障组登录数据库服务器，确认数据库进程异常终止 |
| 9:08 | 尝试重启数据库服务失败，决定从备份恢复 |
| 9:12 | 从当日凌晨全量备份+增量binlog中恢复数据，恢复过程全程监控 |
| 9:38 | 数据库恢复完成，数据完整性校验100% |
| 9:42 | 核心功能（实验数据录入、查询、报表生成）测试正常 |
| 9:45 | 信息联络组向客户通报恢复结果，演练转入下一场景 |

演练成果：

故障上报时间：2分钟（优于目标≤5分钟）

应急启动时间：4分钟（优于目标≤10分钟）

数据库恢复时间：36分钟（优于目标≤4小时）

数据完整性：100%

场景二：勒索病毒攻击（9:50-10:25）

故障模拟：模拟研发中心一台终端感染勒索病毒，文件被加密并出现勒索信息，病毒尝试横向扩散至核心服务器。

| 时间 | 事件 |
| --- | --- |
| 9:50 | 模拟故障触发，终端文件被加密，出现勒索信息 |
| 9:52 | 现场人员发现异常后立即拔掉网线隔离终端，并上报应急专员 |
| 9:54 | 应急组长判定为Ⅰ级特别重大故障，启动Ⅰ级响应 |
| 9:56 | 技术保障组收集病毒样本，分析传播途径 |
| 9:58 | 技术保障组从隔离区外的备份中恢复被加密的共享文件 |
| 10:10 | 被加密数据恢复完成 |
| 10:12 | 技术保障组对核心服务器进行全盘扫描，确认无病毒扩散 |
| 10:15 | 信息联络组向客户通报处置结果，说明后续漏洞修复计划 |
| 10:18 | 制定漏洞修复方案，计划本周内完成 |
| 10:25 | 演练转入下一场景 |

演练成果：

故障上报时间：2分钟（优于目标≤5分钟）

应急启动时间：4分钟（优于目标≤10分钟）

数据恢复时间：12分钟

病毒隔离：100%有效

核心服务器扫描：无病毒扩散

场景三：网络设备故障导致系统访问中断（10:30-11:00）

故障模拟：模拟核心交换机端口故障，导致研发中心无法访问系统。

| 时间 | 事件 |
| --- | --- |
| 10:30 | 模拟故障触发，核心交换机端口故障 |
| 10:32 | 用户反馈无法登录，运维人员检查发现核心交换机端口灯灭 |
| 10:34 | 现场抢险组启用备用交换机，切换链路 |
| 10:40 | 网络恢复，系统访问正常 |
| 10:42 | 技术保障组对网络进行稳定性测试，确认无异常 |
| 10:45 | 信息联络组向客户通报恢复结果 |
| 10:50 | 总指挥组织各小组汇总演练记录 |
| 11:00 | 总指挥宣布演练结束 |

演练成果：

故障判定时间：2分钟

网络恢复时间：10分钟（优于目标≤2小时）

系统可用性恢复：100%

演练评估

预案评估

| 评估项 | 评估结果 |
| --- | --- |
| 适宜性 | ☑全部能够执行 □执行过程不够顺利 □明显不适宜 |
| 充分性 | ☑完全满足应急要求 □基本满足需要完善 □不充分，必须修改 |
| 覆盖范围 | 应急预案覆盖了医疗系统主要故障场景（数据库崩溃、安全攻击、网络故障），应急流程设计合理，资源配置明确，具备完整性和可操作性。 |

演练评估

| 评估项 | 评估结果 |
| --- | --- |
| 人员到位情况 | ☑迅速准确 □基本按时到位 □个别人员不到位 |
| 职责明确情况 | ☑职责明确，操作熟练 □操作不够熟练 |
| 物资到位情况 | ☑现场物资充分，全部有效 □准备不充分 |
| 协调组织情况 | ☑协调基本顺利，能满足要求 □效率低，有待改进 |
| 联动机制评估 | 与甲方信息中心联动顺畅，演练过程中甲方对接人实时接收进展通报，并对恢复结果进行确认，验证了外部沟通机制的有效性。 |

指挥评估

应急指挥体系指令清晰、决策果断，总指挥能根据故障等级合理调配资源，信息联络组实时通报进展，指挥链条畅通。

协作评估

技术保障组、现场抢险组、信息联络组之间配合默契，信息共享及时，职责边界清晰，未出现推诿或协调卡顿现象。

总体评价

本次综合演练全面检验了应急体系的实用性与可靠性，各环节执行规范，响应时效、处置质量均达到或优于预定目标：

- 故障上报时间：平均2-3分钟（目标≤5分钟）

- 应急响应启动时间：平均4分钟（目标≤10分钟）

- 数据库恢复时间：36分钟（目标≤4小时）

- 网络恢复时间：10分钟（目标≤2小时）

- 数据完整性：100%

- 客户业务验证：核心功能100%可用

演练达到了检验预案、锻炼队伍的预期目标。

演练评估指标达成情况

| 指标项 | 目标值 | 实际达成 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障上报时间 | ≤5分钟 | 2-3分钟 | ✅ 达标 |
| 应急响应启动时间 | ≤10分钟 | 4分钟 | ✅ 达标 |
| 数据库恢复时间 | ≤4小时 | 36分钟 | ✅ 达标 |
| 网络恢复时间 | ≤2小时 | 10分钟 | ✅ 达标 |
| 数据完整性 | 恢复后数据无丢失 | 100% | ✅ 达标 |
| 客户业务验证 | 核心功能100%可用 | 100% | ✅ 达标 |

存在问题与改进措施

| 序号 | 问题描述 | 影响程度 | 改进措施 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备份恢复脚本部分操作依赖手工命令，影响恢复效率 | 中 | 优化备份恢复脚本，实现一键化恢复，减少手工操作环节 | 何煜成 | 2026年1月底 |
| 2 | 应急通讯录未包含夜间值班人员联系方式 | 低 | 更新应急通讯录，增加24小时值班人员联系方式，确保夜间应急响应畅通 | 服务台专员 | 2025年12月底 |
| 3 | 网络设备备用物资存放位置未明确标识 | 低 | 明确备用物资存放位置，建立物资台账，张贴标识牌 | 后勤支持组 | 2025年12月底 |
| 4 | 勒索病毒场景演练中，病毒样本分析依赖手工操作 | 低 | 部署自动化病毒样本分析工具，提升分析效率 | 技术保障组 | 2026年3月底 |

演练总结与建议

演练总结

应急体系运行有效：本次演练验证了应急预案的完整性和可操作性，应急组织架构运转顺畅，各小组职责明确、协同高效。

响应时效优于目标：各场景的故障上报、应急启动、系统恢复时间均优于预案规定时限，体现了团队良好的应急响应能力。

数据安全保障有力：数据库恢复和数据安全事件处置中，备份恢复机制有效，数据完整性得到充分保障。

物资准备充分：演练前物资检查确认所有备用设备可用，应急物资满足演练需求。

改进建议

优化备份恢复流程：建议将备份恢复脚本自动化，减少手工操作环节，进一步提升恢复效率。

完善应急通讯机制：建议补充夜间值班人员联系方式，确保全天候应急响应畅通。

加强物资管理：建议建立应急物资台账，明确存放位置，定期盘点，确保物资随时可用。

提升自动化水平：建议部署自动化病毒样本分析工具，提升安全事件处置效率。

附件

《应急演练评估表》

《应急通讯联络表》

《应急处置过程记录表》

《演练问题整改跟踪表》