肇庆市天鹰生物科技有限公司

2025年度运维服务质量管理计划

文件编号：TYSW-04-09

| 编制部门:质量部 | 编制时间:2025.01.10 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2025.01.10 |
| 批准人:吴智锋 | 审批时间:2025.01.10 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.01.10 | V1.0 | 新建 | 吴智锋 |

目录

肇庆市天鹰生物科技有限公司	1

运维服务质量管理计划	1

1. 总则	4

1.1. 目的	4

1.2. 适用范围	4

1.3. 岗位职责	4

1.3.1. 运维部	4

1.3.2. 质量部	4

1.3.3. 服务台	4

1.3.4. 技术研发部	4

1.3.5. 综合管理部	5

2. 引用依据	5

3. 定义与术语	5

3.1. 质量保证	5

3.2. SLA（服务级别协议）	5

3.3. 内部审核	5

4. 管理内容与要求	5

4.1. 质量保证组织	5

4.2. 年度质量保证目标	6

4.3. 主要质量保证活动	6

4.4. 质量保证活动实施	6

总则

目的

为系统性地规划与执行2025年度公司运维服务过程及项目的质量保证活动，确保各项活动获得充分资源并有效实施，特制定本计划。旨在通过多层级检查与审计，保障运维服务满足客户质量要求与SLA承诺，识别服务过程中的缺陷与改进机会，驱动服务质量持续提升，最终实现客户满意。

适用范围

本计划适用于公司所有运维服务过程及项目所涉及的质量管理活动，涵盖活动范围、内容、管理机制及相关支持活动。

岗位职责

运维部

负责执行服务级别协议，保障SLA达成；及时提供高质量服务，提升客户满意度。

质量部

负责组织年度运维服务质量管理计划的策划与实施；组织体系内审、管理评审及问题跟踪；对接外部审核机构并筹备相关认证。

服务台

负责组织客户满意度调查与分析，并跟踪改进问题；监控运维服务质量，定期组织质量分析会；负责SLA达成率的统计分析。

技术研发部

负责及时研发并提供运维服务工具，提升服务效率与可靠性；为运维部提供必要技术支持。

综合管理部

负责按计划组织员工质量意识与技能培训；及时配置满足要求的人力资源。

引用依据

- GB/T 28827.1-2022 《信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》

- GB/T 28827.2-2012 《信息技术服务 运行维护 第2部分：交付规范》

- T/CESA 1299—2023 《信息技术服务 运行维护服务能力成熟度模型》

定义与术语

质量保证

指所有有计划、系统性的活动，以确保项目或服务过程符合既定标准与要求。

SLA（服务级别协议）

服务提供方与客户之间正式约定的、可量化的服务标准。

内部审核

为确定管理体系是否符合规定要求并得到有效实施与保持，而独立进行的系统性检查。

管理内容与要求

质量保证组织

公司设立运维服务质量保证组，常设于质量部，由质量部经理与质量管理专员构成。

质量部经理：负责制定本计划；组织质量审计、检查活动；组织运维指标的收集与分析；主导重大事故调查与改进；组织体系内审并跟踪不符合项。

质量管理专员：按计划执行质量保证活动；收集分析运维服务指标，识别改进需求；负责运维服务管理体系的内部培训与推广。

年度质量保证目标

运维服务能力目标：依据公司建立的运维服务能力管理指标体系，对服务台一次性解决率、事件平均解决时间、备件库库存周转率、知识库利用率等关键指标进行持续跟踪与监控，确保服务质量稳定可控。

质量保证组工作目标：

审计各项目组及服务台、备件库等模块是否遵循已建立的运维服务管理体系。

检查各类报告与记录的及时性、准确性与完整性。

确保管理评审暴露的问题得到及时、有效的解决。

组织体系文件培训，强化全员质量意识，适时扩充质量保证队伍。

主要质量保证活动

质量管理人员培训：组织质量管理人员参加运维服务能力管理体系培训，深化对运维业务及管控机制的理解，优化质量监控点。

制定年度质量管理计划：质量管理专员需深入理解公司年度运维服务能力实施计划，结合制度要求，制定本年度质量管理整体计划。

服务指标收集与分析：依据公司运维服务能力指标体系，定期从服务台、备件库等环节系统收集各指标数据并进行分析。

制定项目质量计划：在运维项目启动后，与项目经理协同制定该项目的《质量管理计划》，明确质量职责、资源及评审要求。

项目实施审计与检查：在项目执行过程中，依据项目《质量管理计划》，通过过程评审、人员访谈及活动参与等方式，监督过程合规性，检查过程产品。重点审计服务台的事件管理流程、备件库的出入库管理规范及服务知识的创建与应用闭环。

质量保证活动实施

| 序号 | 质量保证活动 | 责任人 | 时间安排 | 输出要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 客户满意度调查计划 | 服务台专员 | 2025.3 2025.6 2025.9 2025.12 | 《满意度调查计划》 |
|  | 客户满意度调查 | 服务台专员 | 2025.3 2025.6 2025.9 2025.12 | 《满意度调查结果》 |
|  | 满意度调查结果分析 | 服务台专员 | 2025.3 2025.6 2025.9 2025.12 | 《满意度调查报告》 |
|  | 内审计划 | 质量部经理 | 2025.12 | 《内审计划》 |
|  | 内审检查表 | 质量部经理 | 2025.12 | 《内审检查表》 |
|  | 内审结果分析、汇总 不符合项处理 | 质量部经理 | 2025.12 | 《内审不符合报告》 《内审报告》 |
|  | 管理评审 | 质量部经理 | 2025.12 | 《管理评审计划》 |
|  | 管评结果分析、汇总 | 质量部经理 | 2025.12 | 《管理评审报告》 |
|  | 质量管理总结 | 质量部经理 | 2025.12 | 《质量管理报告》 |