肇庆市天鹰生物科技有限公司

2026年度运维服务质量管理计划

文件编号：TYSW-04-18

| 编制部门:质量部 | 编制时间:2026.01.03 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2026.01.03 |
| 批准人:吴智锋 | 审批时间:2026.01.03 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.01.03 | V1.0 | 新建 | 吴智锋 |

目录

肇庆市天鹰生物科技有限公司	1

2026年度运维服务质量管理计划	1

1. 计划目的	4

2. 适用范围	4

3. 2025年质量管理工作回顾	4

3.1. 2025年主要成果	4

3.2. 2025年存在的主要问题	4

4. 2026年质量管理目标	5

4.1. 总体目标	5

5. 2026年主要质量保证活动	5

5.1. 客户满意度管理	5

5.2. 质量过程监控	6

5.3. 内部审核	6

5.4. 管理评审	6

5.5. 持续改进管理	7

5.6. 质量培训与文化建设	7

6. 资源保障	8

6.1. 人员保障	8

6.2. 工具保障	8

6.3. 预算保障	8

7. 附件	8

计划目的

为持续提升公司运维服务质量，系统性地规划与执行2026年度运维服务过程及项目的质量保证活动，确保各项活动获得充分资源并有效实施，依据ITSS运维服务能力成熟度三级要求，结合2025年质量管理工作总结与改进经验，特制定本计划。

本计划旨在通过多层级检查与审计，保障运维服务满足客户质量要求与SLA承诺，识别服务过程中的缺陷与改进机会，驱动服务质量持续提升，最终实现客户满意度的稳步提高。

适用范围

本计划适用于公司所有运维服务过程及项目所涉及的质量管理活动，涵盖运维部、技术研发部、综合管理部、采购部等相关部门。

2025年质量管理工作回顾

2025年主要成果

| 项目 | 2025年达成情况 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 客户满意度 | 94.64%-96.59%（≥90%） | 达标且持续上升 |
| SLA达成率 | 95%-100%（≥95%） | 达标 |
| 事件响应及时率 | 100%（≥95%） | 超额达标 |
| 事件按时解决率 | 90%-100%（≥90%） | 达标 |
| 问题解决率 | 95%-100%（≥95%） | 达标 |
| 内审完成 | 1次 | 达标 |
| 管理评审完成 | 1次 | 达标 |

2025年存在的主要问题

第二季度配置准确率未达标（85%），未达到≥99%的目标，主要原因是新增网络设备配置项关联关系复杂，部分配置项变更后未及时更新关联信息。

个别工单响应时间略超SLA（2次超过15分钟），虽未造成重大影响，但反映出值班排班机制有待优化。

备份恢复脚本部分操作依赖手工，影响恢复效率，需实现自动化。

应急通讯录未包含夜间值班人员联系方式，需完善。

安全日志深度分析能力不足，难以主动发现隐蔽威胁。

2026年质量管理目标

总体目标

持续保持：继续保持2025年各项质量指标的优良水平。

短板提升：重点改进2025年暴露的薄弱环节（配置管理、响应时效、自动化水平）。

体系深化：将质量管理工作从“符合性”向“有效性”深化，推动质量数据驱动决策。

2026年主要质量保证活动

客户满意度管理

| 序号 | 活动内容 | 责任人 | 时间安排 | 输出要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客户满意度调查计划制定 | 服务台专员 | 2026.3/6/9/12 | 《满意度调查计划》 |
| 2 | 客户满意度调查实施 | 服务台专员 | 2026.3/6/9/12 | 《满意度调查结果》 |
| 3 | 满意度调查结果分析 | 质量部经理 | 2026.3/6/9/12 | 《满意度调查报告》 |
| 4 | 低分项改进措施跟踪 | 质量部经理 | 持续 | 《改进跟踪记录》 |

2026年重点改进：

每季度满意度调查后，对低于90分的项目进行专项复盘

针对“运维管理”维度，加强运维工程师专业技能培训

增加重点客户深度访谈，每半年不少于1次

质量过程监控

| 序号 | 活动内容 | 责任人 | 时间安排 | 输出要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 月度质量指标统计 | 运维工程师 | 每月5日前 | 《月度质量指标统计表》 |
| 2 | 月度质量分析会 | 运维部经理 | 每月10日前 | 《月度质量分析报告》 |
| 3 | 季度质量回顾 | 质量部经理 | 季度末 | 《季度质量回顾报告》 |
| 4 | 年度质量总结 | 质量部经理 | 2026.12 | 《年度质量管理报告》 |

2026年重点改进：

优化质量指标数据采集自动化程度，减少人工统计误差

建立质量指标趋势预警机制，提前发现潜在问题

内部审核

| 序号 | 活动内容 | 责任人 | 时间安排 | 输出要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内审计划制定 | 质量部经理 | 2026.11 | 《内审计划》 |
| 2 | 内审检查表编制 | 质量部经理 | 2026.11 | 《内审检查表》 |
| 3 | 内审实施 | 内审组 | 2026.12 | 《内审不符合报告》《内审报告》 |

2026年重点改进：

内审覆盖范围扩展至新增的运维工具和研发过程

增加专项内审（如配置管理专项、信息安全专项）

管理评审

| 序号 | 活动内容 | 责任人 | 时间安排 | 输出要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理评审计划制定 | 质量部经理 | 2026.12 | 《管理评审计划》 |
| 2 | 管评输入准备 | 各部门负责人 | 2026.12 | 各部门输入报告 |
| 3 | 管理评审会议 | 管理者代表 | 2026.12 | 《管理评审报告》 |

2026年重点改进：

管评输入增加“2025年改进措施跟踪情况”

管评输出增加“2027年质量提升专项计划”

持续改进管理

| 序号 | 活动内容 | 责任人 | 时间安排 | 输出要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改进机会识别与记录 | 各部门 | 持续 | 《改进机会识别记录》 |
| 2 | 改进措施制定与实施 | 责任部门 | 按计划 | 《改进措施实施记录》 |
| 3 | 改进效果验证 | 质量部经理 | 措施完成后 | 《改进效果验证记录》 |

2026年重点改进计划：

| 序号 | 待改进内容 | 改进措施 | 责任部门 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置准确率提升 | 建立配置变更自动同步机制，每月开展配置审计 | 运维部 | 2026年6月 |
| 2 | 工单响应时效优化 | 优化值班排班机制，增加备班人员 | 运维部 | 2026年3月 |
| 3 | 备份恢复自动化 | 优化备份恢复脚本，实现一键化恢复 | 技术研发部 | 2026年6月 |
| 4 | 应急通讯完善 | 更新应急通讯录，增加24小时值班联系方式 | 服务台 | 2026年2月 |
| 5 | 安全日志分析能力 | 调研并引入日志智能分析（UEBA）功能模块 | 运维部 | 2026年12月 |
| 6 | 第三方组件安全管理 | 建立软件物料清单（SBOM），制定第三方组件定期更新与评估流程 | 技术研发部 | 2026年6月 |

质量培训与文化建设

| 序号 | 培训主题 | 培训对象 | 计划时间 | 培训方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ITSS标准深化培训 | 运维部、质量部 | 2026年3月 | 外聘 |
| 2 | 配置管理专项培训 | 运维部 | 2026年4月 | 内部 |
| 3 | 信息安全意识培训 | 全体员工 | 2026年5月 | 内部 |
| 4 | 客户沟通与投诉处理技巧 | 服务台、运维部 | 2026年6月 | 角色扮演 |
| 5 | 质量数据分析方法 | 质量部、运维部 | 2026年8月 | 内部 |
| 6 | 应急响应实战演练 | 运维部 | 2026年9月 | 实战演练 |

资源保障

人员保障

质量部保持现有人员配置，必要时增配质量管理专员1名

运维部指定专人负责质量数据统计与分析

综合管理部保障培训资源与绩效考核支持

工具保障

继续使用禅道过程管理工具进行质量数据采集

优化质量报表自动生成功能，减少手工统计

调研引入质量数据分析工具（如BI报表）

预算保障

| 项目 | 预算（万元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 外部培训费用 | 3.0 | ITSS深化培训、数据分析培训 |
| 质量工具优化 | 1.5 | 禅道报表功能开发 |
| 安全工具引入 | 5.0 | 日志智能分析（UEBA）模块 |
| 应急演练费用 | 1.0 | 演练物资、场地 |
| 合计 | 10.5 |  |

附件

《2026年质量活动时间表》

《2026年改进计划跟踪表》

《2026年质量培训计划表》