肇庆市天鹰生物科技有限公司

西安国豪生物科技有限公司生物工程技术研发试验分析系统运维服务项目-信息安全管理报告

文件编号：TYSW-06-15

| 编制部门:运维部 | 编制时间:2025.12.30 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2025.12.30 |
| 批准人:吴智锋 | 审批时间:2025.12.30 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.12.30 | V1.0 | 新建 | 吴智锋 |

目录

肇庆市天鹰生物科技有限公司	1

西安国豪生物科技有限公司生物工程技术研发试验分析系统运维服务项目-信息安全管理报告	1

1. 执行情况概述	4

2. 主要安全管理活动完成情况	4

3. 安全事件统计与分析	4

4. 合规性与审计发现	5

5. 资源投入与合同符合性	5

6. 主要问题、风险与改进计划	5

7. 结论与建议	6

执行情况概述

自《信息安全管理计划》发布以来，公司信息安全领导小组及项目实施团队围绕计划目标，系统性地开展了一系列管理活动与技术控制措施。本报告期内，项目整体信息安全状况平稳可控，未发生重大信息泄露、系统瘫痪等安全事件，各项安全控制措施得到基本落实，基本满足了合同SLA及法律法规的合规性要求。本报告旨在系统梳理期内工作成果，分析存在问题，并规划下一阶段改进方向。

主要安全管理活动完成情况

| 管理领域 | 计划要求 | 执行情况总结 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.组织与培训 | 成立领导小组； 全员安全培训与签署保密协议。 | 领导小组已成立并召开季度安全会议1次。项目团队（共9人）100%完成年度信息安全意识培训并签署保密协议。 | 完成 |
| 2.系统与运维安全 | 定期漏洞扫描与修复；强化访问控制；落实安全监控与日志审计。 | 共进行4次月度漏洞扫描，发现中危漏洞2个，均已修复。核心后台管理账户已启用双因素认证。SIEM系统运行正常，产生有效告警15条，均已人工核查处置。 | 完成 |
| 3.数据安全 | 敏感数据加密； 定期备份与恢复测试。 | 数据库敏感字段已实施加密存储。按计划完成4次全量备份与12次增量备份，并于11月成功进行一次恢复演练。测试环境数据已完全脱敏。 | 完成 |
| 4.应急响应 | 建立流程，定期演练。 | 更新了《项目专项应急预案》。12月份组织了一次针对“疑似数据泄露”的实战演练，响应流程顺畅，演练报告已归档。 | 完成 |
| 5.合规与审计 | 进行合规检查与内部审计。 | 于9月完成一次针对《个人信息保护法》合规性的专项检查，未发现高风险不合规项。11月由质量部完成信息安全内部审计，共发现3项观察项，已制定整改计划。 | 完成 |

安全事件统计与分析

事件总数：本报告期内，共记录与信息安全相关的低风险事件8起。

事件分类：

暴力破解攻击告警：5起（均由网络防护设备自动拦截）。

异常登录尝试（异地/非常用设备）：2起（经核实为授权员工正常登录）。

误操作导致数据查询错误：1起（经服务台及时纠正，未造成数据泄露或损失）。

事件处理：所有事件均在2小时内完成初步响应与判断，未有任何事件升级为需要通知甲方的重大安全事件。事件平均解决时间为4小时，优于合同约定的48小时故障排除目标。

根本原因分析（RCA）：针对典型的攻击告警，进行了源头IP分析和威胁情报比对，未发现针对性的高级持续威胁（APT）。

合规性与审计发现

合规性检查：专项检查确认，系统在个人信息收集、存储、使用环节均有明确告知并获得授权，基本符合《个人信息保护法》要求。在数据跨境传输方面，本项目不涉及。

内部审计发现：

观察项1：部分运维操作日志记录字段不够完整，影响深度溯源。

观察项2：个别第三方组件（开源库）版本略旧，存在潜在低危漏洞。

观察项3：安全培训内容可针对最新社会工程学攻击案例进行更新。

整改状态：以上观察项已制定整改计划，责任人均为运维部与综合管理部，计划在2026年Q1前完成。

资源投入与合同符合性

团队稳定性：本期项目团队核心成员无变更，符合合同条款“人员稳定性要求”。

服务交付：7x24小时服务台与运维支持体系运行正常，所有服务请求均得到及时响应，SLA达成率为100%，满足合同基本服务要求。

信创适配：根据合同条款，本期甲方未提出新的国产化适配要求。我方已保持对主流信创生态的技术跟踪与预研。

主要问题、风险与改进计划

| 序号 | 问题/风险描述 | 影响分析 | 改进措施/下一步计划 | 责任部门 | 预计完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全日志深度分析能力不足 | 难以主动发现隐蔽的威胁和内部风险。 | 调研并引入日志智能分析（UEBA）功能模块。 | 运维部 | 2026年Q2 |
| 2 | 第三方组件供应链安全管理待加强 | 旧版本组件可能引入未知漏洞。 | 建立软件物料清单（SBOM），制定第三方组件定期更新与评估流程。 | 技术研发部 | 2026年Q1 |
| 3 | 安全意识培训内容需与时俱进 | 员工对新型钓鱼、欺诈手段防范意识待提升。 | 更新2026年度安全培训材料，增加实战化演练内容。 | 综合管理部 | 2026年Q1 |

结论与建议

截至2025年12月30日，“西安国豪生物科技有限公司生物工程技术研发试验分析系统运维服务项目”的信息安全管理体系运行有效，关键控制措施落实到位，保障了系统与数据的保密性、完整性和可用性，并满足了当前阶段的合规要求。

建议：

- 管理层继续支持在安全技术工具（如日志分析）上的必要投入。

- 将第三方组件安全管理和安全意识常态化演练纳入2026年度信息安全重点工作。

- 本报告应提交甲方备案，作为项目服务质量与安全承诺的履行证明之一。