肇庆市天鹰生物科技有限公司

西安国豪生物科技有限公司生物工程技术研发试验分析系统运维服务项目-交付方案

文件编号：TYSW-09-02

| 编制部门:运维部 | 编制时间:2025.06.05 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2025.06.05 |
| 批准人:吴智锋 | 审批时间:2025.06.05 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.06.05 | V1.0 | 新建 | 吴智锋 |

目录

1. 项目概述	3

1.1. 项目背景	3

1.2. 服务目标	3

1.3. 服务周期	3

2. 服务范围与边界	3

2.1. 服务对象	3

2.2. 服务内容	4

2.3. 服务边界	4

3. 服务模式与流程	5

3.1. 服务模式	5

3.2. 服务流程	5

4. 服务等级协议（SLA）	5

4.1. 故障分级与响应标准	5

4.2. 关键指标承诺	5

5. 角色与职责	6

6. 交付物清单	6

7. 质量管控机制	7

7.1. SLA监控	7

7.2. 客户满意度调查	7

7.3. 合规性检查	7

7.4. 知识库管理	7

8. 应急响应机制	8

8.1. 应急触发条件	8

8.2. 应急流程	8

8.3. 灾备目标	8

9. 沟通机制	8

10. 风险与应对措施	8

11. 验收标准	9

11.1. 阶段性验收（季度）	9

11.2. 最终验收（年度）	9

12. 附件	9

项目概述

项目背景

西安国豪生物科技有限公司（以下简称“甲方”）于2025年6月采购了肇庆市天鹰生物科技有限公司（以下简称“乙方”）自主研发的“生物工程技术研发试验分析系统（V1.0）”管理软件。为保障系统在采购后的稳定运行，满足医疗生物行业对系统高可用性、数据安全性、硬件环境适配性、故障快速响应的严格要求，乙方依据合同“服务项目”约定，为本项目提供为期一年的运维服务，涵盖软件系统及其运行所依赖的基础硬件环境支持。

服务目标

系统可用性：≥99.5%（不含计划内停机维护）

硬件故障响应：100%。协助定位、协调厂商维修，保障系统运行环境稳定

故障修复率：≥99%

服务合规性：符合ITSS（信息技术服务标准）PPTR（人员、流程、技术、资源）核心要素要求。

数据安全性：符合《中华人民共和国网络安全法》、《医疗数据安全规范》相关要求

服务周期

服务起始时间：2025年6月1日

服务结束时间：2026年5月31日

服务有效期：1年

服务范围与边界

服务对象

核心对象：甲方采购的“生物工程技术研发试验分析系统（V1.0）”管理软件

扩展对象：系统运行所依赖的服务器硬件、存储设备、操作系统基础环境（不含第三方商业软件）

服务内容

| 服务类别 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 软件系统运维 | 系统日常监控、故障处理、性能优化、数据备份与恢复、版本迭代支持、技术咨询、操作培训 |
| 硬件环境支持 | 服务器运行状态监控（CPU/内存/磁盘/温度）、硬件故障初步诊断、协助联系原厂维修、硬件更换配合 |
| 操作系统支持 | Windows Server/Linux基础环境检查、系统日志分析、补丁更新建议 |
| 日常监控 | 系统运行状态、硬件资源使用情况、数据库连接状态、磁盘空间预警 |
| 故障处理 | 软件故障修复、硬件故障协助定位与报修 |
| 性能优化 | 系统响应慢、数据库瓶颈分析、硬件资源配置建议 |
| 数据备份与恢复 | 数据库定时备份、备份数据有效性验证、异常情况下的数据恢复 |
| 应急响应 | P1级故障（系统不可用、硬件宕机）的紧急处理与恢复 |

服务边界

- 服务范围包括：

  - 乙方提供的软件本身；

  - 系统运行所需的服务器硬件、存储设备的基础状态监控与故障协助；

  - 操作系统基础环境检查（不含系统重装、域控配置等深度运维）。

- 服务范围不包括：

  - 第三方商业软件（如数据库软件、中间件）的故障处理（可提供协助）；

  - 网络基础设施（路由器、交换机、防火墙）的运维；

  - 甲方自行开发的插件、二次开发模块或与其他系统的接口问题；

  - 硬件设备的备件采购费用（不含在服务费内）；

  - 因甲方人员误操作、病毒攻击、不可抗力等因素导致的系统问题（可提供有偿恢复服务）。

服务模式与流程

服务模式

| 模式 | 适用场景 | 响应机制 |
| --- | --- | --- |
| 远程运维 | 日常问题、咨询、性能优化、非紧急故障 | 通过工单系统/电话/微信发起请求，工程师15分钟内响应 |
| 现场运维 | 紧急故障、硬件故障现场确认、系统重大变更、培训支持 | 提前预约，24小时内到达现场 |

服务流程

本项目的服务交付流程严格遵循公司《运维服务交付规范》（TYSW--09-01）执行，包括以下五个阶段：

需求分析与立项 → 交付策划 → 交付实施 → 交付检查 → 交付改进

各阶段具体活动详见《运维服务交付规范》第四章。

服务等级协议（SLA）

故障分级与响应标准

| 故障等级 | 定义 | 响应时间 | 解决时间 | 通报机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1（严重故障） | 系统不可用，或核心硬件宕机影响业务 | ≤15分钟（远程） ≤24小时（现场） | 软件≤4小时 硬件≤48小时（含报修） | 每30分钟通报进度 |
| P2（一般故障） | 系统可用但功能受限，硬件告警 | ≤30分钟（远程） | 软件≤24小时 硬件≤5个工作日 | 每日通报 |
| P3（咨询/优化） | 功能咨询、性能建议、硬件扩容建议 | ≤2小时 | ≤5个工作日 | 根据客户需求 |

关键指标承诺

| 指标项 | 承诺目标 | 统计周期 | 统计方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统可用性 | ≥99.5% | 月度 | （总时间-不可用时间）/总时间×100% |
| 硬件故障响应率 | 100%（协助报修） | 月度 | 响应次数/总硬件故障次数×100% |
| 故障响应达标率 | ≥95% | 月度 | 达标次数/总故障次数×100% |
| 故障解决率 | ≥99% | 月度 | 解决故障数/总故障数×100% |
| 客户满意度 | ≥95分 | 季度/年度 | 问卷/电话回访评分 |

注：系统可用性计算中，不可用时间不包括经甲方同意的计划内停机维护时间（如系统升级、备份维护、硬件更换等）。硬件故障解决时间以厂商维修时间为准。

角色与职责

| 角色 | 姓名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 运维项目经理 | 梁建国 | 项目整体策划、资源协调、客户沟通、服务改进牵头 |
| 运维工程师 | 待定 | 软件故障处理、性能优化、数据备份、过程记录 |
| 运维工程师 | 待定 | 硬件状态监控、故障初步诊断、协助报修、现场配合 |
| 运维部经理 | 吴智锋 | 服务过程监督、资源保障、改进方案审批 |
| 开发工程师 | 待定 | 复杂技术问题协助、系统功能优化支持 |
| 质量管理专员 | 待定 | SLA指标审核、合规性检查、改进跟踪 |

交付物清单

本项目的所有交付物均需符合公司文档管理规范，分类归档至阿里云企业云盘，作为甲方验收依据。

| 交付阶段 | 交付物名称 | 提交时间 | 格式 | 确认方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动阶段 | 《运维服务需求清单》 | 项目启动时 | Word/PDF | 甲方签字确认 |
|  | 《运维服务可行性分析报告》 | 项目启动时 | Word/PDF | 内部存档 |
|  | 《运维服务交付方案》（本文件） | 项目启动时 | Word/PDF | 甲方签字确认 |
| 策划阶段 | 《运维服务计划》 | 项目启动后1周内 | Word/PDF/Project | 甲方签字确认 |
| 实施阶段 | 《运维服务过程记录单》 | 每次服务后 | 工单系统导出/PDF | 系统记录 |
|  | 《远程运维服务确认单》 | 每次远程服务后 | PDF | 甲方确认（邮件/系统） |
|  | 《现场运维服务单》 | 每次现场服务后 | PDF | 甲方签字确认 |
| 检查阶段 | 《运维服务质量月报》 | 每月5日前 | Word/PDF | 内部审核 |
|  | 《运维服务验收报告》 | 季度末/项目结束 | Word/PDF | 甲方签字确认 |
| 改进阶段 | 《服务改进报告》 | 项目结束后5日内 | Word/PDF | 甲方签字确认 |
|  | 《运维服务年度总结报告》 | 项目结束后 | PPT/PDF | 甲方签字确认 |

质量管控机制

SLA监控

运维部每月统计SLA指标达成情况，编制《运维服务质量月报》；

质量部每季度审核SLA指标，对未达标项要求整改；

连续两个月SLA未达标，启动专项改进流程。

客户满意度调查

调查方式：问卷/电话回访/工单系统评分；

调查频次：每季度1次，项目结束后1次；

结果应用：纳入运维团队绩效考核，低于95分需复盘改进。

合规性检查

严格遵守《网络安全法》《医疗数据安全规范》；

所有运维操作需记录日志，保留不少于6个月；

质量部每季度进行合规性抽查，形成《合规性检查报告》。

知识库管理

运维部每月更新运维知识库，补充软件故障解决方案、硬件常见问题排查手册；

技术研发部负责审核知识库内容的准确性与适用性；

知识库向甲方开放查询权限，便于自助解决问题。

应急响应机制

应急触发条件

系统完全不可用（P1级故障）；

核心硬件（服务器/存储）宕机；

数据丢失或损坏风险；

安全漏洞或攻击事件。

应急流程

发现与通报：通过监控系统或客户反馈发现异常，立即通报运维项目经理；

启动应急：运维项目经理在15分钟内启动应急响应，组建应急小组；

故障排查：运维工程师远程/现场排查，每30分钟通报进度；

恢复与验证：恢复系统后，进行数据一致性验证；

复盘与改进：故障解决后3日内提交《应急事件复盘报告》。

灾备目标

RTO（恢复时间目标）：软件≤4小时，硬件≤48小时（含报修）；

RPO（恢复点目标）：≤1小时（数据丢失不超过1小时）。

沟通机制

| 沟通方式 | 频次 | 参与人员 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动会 | 项目开始时 | 双方项目团队 | 明确目标、确认方案、建立联系 |
| 月度服务报告会 | 每月 | 运维项目经理、甲方对接人 | 通报SLA达成、问题分析、下月计划 |
| 季度复盘会 | 每季度 | 双方项目负责人 | 总结季度服务、讨论改进方向 |
| 年度总结会 | 项目结束 | 双方管理层 | 汇报年度成果、确认验收、续签意向 |
| 日常沟通 | 实时 | 运维工程师、甲方用户 | 工单系统/微信群/电话响应 |

风险与应对措施

| 风险类别 | 风险描述 | 发生概率 | 影响程度 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术风险 | 系统出现未知严重Bug | 低 | 高 | 技术研发部24小时内介入，提供补丁 |
| 硬件风险 | 服务器硬件故障 | 中 | 高 | 协助报修，提供临时环境建议 |
| 人员风险 | 关键运维人员离职 | 中 | 中 | 实行AB角备份，确保岗位不缺失 |
| 沟通风险 | 需求理解偏差 | 中 | 中 | 需求书面确认，重大变更双方签字 |
| 安全风险 | 数据泄露或丢失 | 低 | 高 | 操作日志记录、权限管控、定期备份 |
| 外部风险 | 病毒攻击、不可抗力 | 低 | 高 | 灾备机制、应急预案 |

验收标准

阶段性验收（季度）

- 提交《运维服务验收报告（季度）》；

- SLA指标达成情况统计；

- 客户满意度评分；

- 甲方签字确认后，视为本季度服务验收通过。

最终验收（年度）

- 提交《运维服务年度总结报告》；

- 年度SLA指标达成情况汇总；

- 年度客户满意度评分；

- 所有交付物归档完整；

- 甲方签字确认后，视为项目整体验收通过。

附件

附件1：《运维服务需求清单》模板

附件2：《运维服务计划》模板

附件3：《运维服务过程记录单》模板

附件4：《远程/现场运维服务确认单》模板

附件5：《运维服务质量月报》模板

附件6：《服务改进报告》模板

附件7：《运维服务年度总结报告》模板

附件8：《硬件故障处理记录单》模板