表格编号：PG-07

版    本：V1.0

信息技术服务标准（ITSS）符合性评估

不符合项报告

（运行维护能力成熟度）

申　报　企  业：

评  估  机  构：

编  制  日  期：

中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会秘书处编制

共 1 项  第 1项

| 被评估方名称： |  |  |  |  |  | 发现问题日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 不符合项对应的标准条款 |  |  |  |  |
| 不符合项描述 抽查“公安视频监控运维服务项目”2026年3月的服务报告，未见相应的服务报告计划。 不符合 T/CESA 1299-2023 第 7.4.3 条 c）款：“制定服务报告计划，按报告计划约定编制和提供服务报告。” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估师： |  |  |  |  |  |  | 被评估方管理者(代表)确认： |  |  |  |
| 不 符 合 |  | 《信息技术服务 运行维护服务能力成熟度模型》条款号：7.4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 严重程度 |  | 严重 一般 | 经被评估方验证的纠正措施资料/ 纠正措施计划提交日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对不符合的处置： 1.针对“公安视频监控运维服务项目”2026年3月的服务报告，补充编制《服务报告计划》，明确报告内容、频次、交付对象及审核要求。 2.组织运维部人员对《服务报告管理过程》进行专项培训，确保所有运维项目均先有服务报告计划，再编制服务报告。 3.由质量管理部在2026年4月底前，完成对所有在建运维项目（包括应急广播、智慧安防等）服务报告计划的专项排查与整改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不符合原因分析： 1.项目运维人员对 T/CESA 1299-2023 7.4.3 条款理解不充分，认为“有服务报告即可，不需要单独制定服务报告计划”。 2.质量管理部在项目过程监督中，未将“服务报告计划”作为独立检查点，存在审核盲区。 3.公司现有《服务报告管理流程》中对“服务报告计划”的编制要求和模板不够明确，可操作性不足。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 针对原因采取的防止再发生的措施（请列出新的或修订后的流程、或增加的检测控制、或增加的资源等）： 修订《服务报告管理流程》，明确要求：每个运维项目必须按月/按合同约定编制《服务报告计划》，并经审核后方可开展服务报告编制。 质量管理部将“服务报告计划”纳入项目过程审核必查项，每季度通报执行情况。 人力资源部在2026年第二季度组织一次面向全体运维人员的ITSS过程管理专项培训，重点覆盖服务报告、事件、发布等关键过程（参考《2026年度人员管理计划》中已规划的培训安排） 被评估方验证人员： 被评估方管理者(代表)确认： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 跟踪 验证 | 不符合处置是否有效 是 否 |  |  |  | 验证方式： 文件验证 现场验证 |  |  | 验证人员(签名) 年 月 日 |  |  |
|  | 原因分析是否准确 是 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防止再发生的措施是否有效 是 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：① 提交纠正措施时,须在本报告后附上一一对应的证明材料，否则须重新提交；

② 如果没有针对本报告及时采取有效的纠正措施，可能会导致延迟注册或注册资格的暂停/撤销；

③ 属提交纠正措施计划时，本机构将另行确定纠正措施实施效果验证方式。