桐乡华数广电网络有限公司

2026年度1-4月份运维服务技术研发报告

文件编号：TXHS-07-05

| 编制部门:研发部 | 编制时间:2026.4.30 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2026.4.30 |
| 批准人:吴亚红 | 审批时间:2026.4.30 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.4.30 | V1.0 | 新建 | 吴桀 | 茅建根 | 吴亚红 |

目录

桐乡华数广电网络有限公司	1

2026年度1-4月份运维服务技术研发报告	1

1. 研发工作概述	4

2. 各项目研发进展情况	4

2.1. 华数-服务价值台二期研发情况	4

2.2. 运维工具优化升级情况	4

2.3. 运维手册研发情况	4

3. 研发成果	5

4. 研发资源	5

4.1. 研发人员投入情况	5

4.2. 研发经费使用情况	5

5. 下一步工作计划	6

研发工作概述

第一季度已按期完成各项目的前期需求分析与方案设计工作；4月份，华数-服务价值台二期与运维工具优化升级项目已正式进入开发阶段，整体进度符合预期。

各项目研发进展情况

华数-服务价值台二期研发情况

| 研发阶段 | 计划时间 | 主要工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：需求分析与设计 | 2026年1-3月 | 完成智能推荐、智能问答的业务调研；输出产品原型与技术架构方案 | 已完成 |
| 第二阶段：核心功能开发 | 2026年4-6月 | 完成智能推荐算法开发、知识质量评分功能 | 开发中 |
| 第三阶段：智能功能开发 | 2026年7-9月 | 完成智能问答功能、满意度智能分析功能 | 未开始 |
| 第四阶段：测试与上线 | 2026年10-12月 | 系统集成测试、性能优化、正式上线推广 | 未开始 |

运维工具优化升级情况

| 阶段 | 时间 | 主要工作 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 2026年1-3月 | 收集一线使用反馈，明确优化需求 | 已完成 |
| 功能开发 | 2026年4-8月 | 按优先级开发各功能模块 | 开发中 |
| 试点运行 | 2026年9-10月 | 在公安视频监控项目试点运行 | 未开始 |
| 全面推广 | 2026年11-12月 | 优化后全面推广至所有项目 | 未开始 |

运维手册研发情况

| 手册类别 | 手册名称 | 主要内容 | 责任部门 | 计划完成时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维文档 | 《前端设备运维手册》 | 摄像机、立杆、电源、防雷器等前端设备的安装、调试、巡检、故障处理指南 | 运维部、研发部 | 2026年Q2 | 进行中 |
| 技术知识 | 《视频监控平台调优手册》 | 平台性能调优、参数配置、录像策略优化、系统容量评估指南 | 运维部、研发部 | 2026年Q3 | 未开始 |
| 培训资料 | 《新员工运维入门手册》 | ITSS体系、运维工具使用、服务知识查阅、常见问题处理等入门指南 | 运维部、人力资源部 | 2026年Q4 | 未开始 |

研发成果

| 序号 | 成果名称 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《服务价值台二期需求规格说明书》 | 已完成 |
| 2 | 《运维工具优化需求清单》 | 已完成 |
| 3 | 服务价值台二期核心功能原型 | 开发中 |
| 4 | 工单流程优化功能原型 | 开发中 |
| 5 | 《前端设备运维手册》 | 开发中 |

研发资源

研发人员投入情况

依据2026年运维研发规划，研发人员投入情况如下：

| 职位名称 | 所属部门 | 职责描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发部经理 | 研发部 | 项目总体规划与技术决策 | 1人 |
| 开发工程师 | 研发部 | 后端开发、API开发、前端开发 | 3人 |
| 需求分析师 | 研发部 | 收集分析业务需求 | 1人 |
| 运维项目经理 | 运维部 | 协调业务资源，参与设计与测试 | 1人 |
| 质量管理专员 | 质量管理部 | 监督研发过程质量 | 1人 |

研发经费使用情况

2026年度研发预算119万元。截至4月底，实际支出30万元，执行率25%，符合预期。

下一步工作计划

- 服务价值台二期：6月底完成核心功能开发及单元测试

- 工具优化升级：7月底完成工单流程优化，启动移动端开发

- 手册体系完善：6月底启动《前端设备运维手册》编制

- 新技术落地：7月底完成AIOps场景确认及需求文档