桐乡华数广电网络有限公司

配置管理制度

文件编号：TXHS-06-08

| 编制部门:运维部 | 编制时间:2025.01.10 |
| --- | --- |
| 版本:V2.0 | 审核时间:2025.01.10 |
| 批准人:吴亚红 | 审批时间:2025.01.10 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.6.20 | V1.0 | 新建 | 程方 | 茅建根 | 吴亚红 |
| 2025.1.10 | V2.0 | 完善配置审计 | 程方 | 茅建根 | 吴亚红 |

目录

桐乡华数广电网络有限公司	1

配置管理制度	1

1. 总则	4

1.1. 目的	4

1.2. 适用范围	4

1.3. 原则	4

2. 角色与职责	4

3. 核心管理活动	5

3.1. 配置项识别与建模	5

3.2. 配置信息录入与维护	5

3.3. 配置状态报告	6

4. 配置审计	6

4.1. 审计类型与周期	6

4.2. 审计流程	6

5. 与其他流程的接口	6

6. 考核指标	7

7. 附则	7

总则

目的

为规范公司运维服务中配置项的管理，建立并维护一套准确、可信的配置管理数据库，为事件管理、问题管理、变更管理、发布管理等流程提供可靠的信息支撑，保障服务交付的稳定性与运维决策的有效性，特制定本制度。

适用范围

本制度适用于公司所有运维服务项目中，纳入管理范围内的所有配置项，主要包括：

应用服务类：应用程序、微服务、API接口、前端页面。

数据与中间件类：数据库实例、缓存服务、消息队列、ETL流程。

运行环境类：服务器（含虚拟机/容器）操作系统、运行时环境、配置文件、环境变量。

工具与文档类：监控工具账号、运维脚本、架构图、部署文档。

逻辑实体类：客户组织机构、关键业务逻辑单元、服务目录条目。

原则

权威单一来源：配置管理数据库是配置项信息的唯一权威来源。

全程跟踪：配置项在整个生命周期内的状态和关系变化必须被记录。

受控变更：所有配置项的变更必须通过变更管理流程驱动。

定期审计：必须定期对CMDB的准确性进行审计与验证。

角色与职责

| 角色 | 主要职责 | 对应岗位/人员 |
| --- | --- | --- |
| 配置管理负责人 | 1. 制定并维护配置管理策略、流程与标准。 2. 监督管理CMDB的整体健康度与数据质量。 3. 审批配置项分类、属性及关系模型的变更。 4. 组织并主导定期的配置审计活动。 | 运维部经理（总体负责） |
| 配置管理员 | 1. 负责CMDB的日常操作，执行配置项的登记、更新、退役。 2. 审核并执行来自变更流程的配置信息更新请求。 3. 定期生成配置状态报告。 4. 执行具体的配置审计与数据验证工作。 | （通常由质量管理部专员或运维部指定骨干工程师兼任） |
| 配置项责任人 | 1. 确保所负责配置项信息的真实性与及时性。 2. 在配置发生变更后，主动或按要求向配置管理员提供准确信息。 3. 配合完成配置审计的现场验证。 | 运维项目经理（对服务整体配置负责） 运维工程师/开发工程师（对具体技术组件负责） |
| 质量管理部 | 1. 监督本制度的执行情况与流程合规性。 2. 参与配置审计，并对审计发现问题的整改进行跟踪验证。 | 质量管理部经理及质量管理专员 |

核心管理活动

配置项识别与建模

识别范围：根据服务合同与SLA，确定需要管理的配置项及其颗粒度。

定义属性：为每类配置项定义关键属性（如名称、版本、IP/域名、负责人、状态）。

定义关系：明确配置项之间的逻辑与依赖关系（如“运行于”、“连接至”、“依赖”）。

配置信息录入与维护

初始入库：新项目启动或新服务上线时，由配置项责任人提供信息，配置管理员统一初始化录入CMDB。

日常更新： 所有配置项的变更必须经由变更管理流程触发。变更实施后，由变更实施人（工程师）或配置管理员依据变更结果更新CMDB。

状态管理： 配置项状态（如“设计中”、“运行中”、“已下线”、“已归档”）需随其生命周期及时更新。

配置状态报告

定期生成并分发配置状态报告、配置项关系图等，供项目管理、容量规划及风险分析使用。

配置审计

为确保CMDB数据的准确性，必须定期执行配置审计。

审计类型与周期

全面审计：每年至少进行一次，覆盖所有在管配置项，验证其属性、关系及状态的准确性。

专项审计：在以下情况下必须进行：

重大项目上线或下线后。

重大变更实施后。

发生重大事件，怀疑与配置信息不准确有关时。

抽样审计：每季度进行一次，随机抽取不低于10%的关键配置项（如核心应用、数据库）进行深度验证。

审计流程

计划：配置管理负责人制定审计计划，明确范围、方法和时间。

执行：配置管理员协同配置项责任人，比对CMDB记录与实际环境。

分析：记录差异，分析原因（如未授权变更、流程未遵循、录入错误）。

纠正：针对差异发起变更请求（RFC）以修正CMDB，或纠正不合规的实际配置。

报告：编制《配置审计报告》，包括审计结果、差异分析、纠正措施及改进建议，提交至质量管理部及管理层。

与其他流程的接口

事件/问题管理：在处理事件和问题时，应关联相关配置项，利用其关系图辅助根因定位。若发现配置信息错误，应触发CMDB更新流程。

变更管理：核心接口。所有变更请求（RFC）必须识别受影响配置项。变更实施成功后，必须同步更新CMDB，否则变更流程不得关闭。

发布管理：发布新版本后，必须更新相关应用程序、中间件等配置项的版本属性。

考核指标

| KPI | 目标值 | 计算公式/方法 | 频度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置数据的准确率 | ≥95% | （配置数据匹配数/配置数据总数）*100% | 半年 |

附则

本制度由运维部负责解释与修订，自发布之日起执行。所有项目必须依据本制度建立和维护项目级配置管理子集。