桐乡华数广电网络有限公司

2026年度1-3月运维服务能力管理
报告

文件编号：TXHS-03-09

| 编制部门:质量管理部 | 编制时间:2026.3.30 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2026.3.30 |
| 批准人:吴亚红 | 审批时间:2026.3.30 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.3.30 | V1.0 | 新建 | 程方 | 茅建根 | 吴亚红 |

目录

桐乡华数广电网络有限公司	1

2026年度1-3月运维服务能力管理 报告	1

1. 运维服务能力管理报告	5

1.1. 人员管理报告	5

1.1.1. 人员储备详情	5

1.1.2. 人员招聘情况详情	5

1.1.3. 人员备份详情	5

1.1.4. 人员培训情况详情	6

1.1.5. 人员绩效考核管理报告	7

1.1.6. 人员技能评定管理报告	7

1.2. 资源管理报告	8

1.2.1. 运维工具管理报告	8

1.2.2. 服务台管理报告	8

1.2.3. 服务知识管理报告	8

1.2.4. 最终软件库管理报告	8

1.2.5. 服务数据管理报告	9

1.2.6. 备件库管理报告	9

1.3. 技术管理报告	9

1.3.1. 各项目研发进展情况	9

1.3.2. 研发成果	9

1.3.3. 资金使用情况	10

1.4. 过程管理报告	10

1.4.1. 过程框架管理报告	10

1.4.2. 服务级别管理报告	10

1.4.3. 服务报告管理报告	10

1.4.4. 事件管理报告	10

1.4.5. 问题管理报告	10

1.4.6. 变更管理报告	11

1.4.7. 发布管理报告	11

1.4.8. 配置管理报告	11

1.4.9. 服务可用性和连续性管理报告	11

1.4.10. 容量管理报告	11

1.4.11. 信息安全管理报告	11

1.5. 交付管理报告	11

1.6. 应急管理报告	11

1.7. 质量管理报告	12

1.7.1. 内审	12

1.7.2. 管评	12

1.7.3. 客户满意度	12

1.7.4. 客户投诉	12

运维服务能力管理报告

人员管理报告

人员储备详情

根据《2026年度人员管理计划》，2026年储备岗位包括：运维项目经理（计划完成时间4月）、视频监控运维工程师（计划完成时间6月）、开发工程师（运维工具方向）（计划完成时间7月）。

第一季度上述储备任务尚在进行中，未到计划完成节点，各项工作按计划正常推进。

人员储备的考核指标是每季度储备计划完成率，计算方式为：实际完成储备人员数量/应储备人员总数量×100%。目标值是≥95%。

截至2026年3月底，储备计划按既定节点推进，第一季度储备计划完成率为100%，满足考核指标要求。

人员招聘情况详情

招聘计划完成情况如下：

| 序号 | 需求部门 | 岗位名称 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维部 | 视频监控运维工程师（2人） | 2026年3月 | 2026年3月 | 已完成 |
| 2 | 运维部 | 运维工程师 | 2026年4月 | — | 按计划推进 |
| 3 | 研发部 | 开发工程师 | 2026年5月 | — | 按计划推进 |
| 4 | 服务台 | 服务台专员 | 2026年6月 | — | 按计划推进 |
| 5 | 质量管理部 | 质量管理专员 | 2026年7月 | — | 按计划推进 |

人员招聘的考核指标是每季度招聘计划达成率，计算方式为：实际聘用人数/计划招聘人数×100%。目标值是≥95%。

截至2026年3月底，第一季度计划招聘2人（视频监控运维工程师2人），实际到岗2人，招聘计划达成率为100%，满足考核指标要求。

人员备份详情

2026年第一季度备份计划执行情况如下：

| 序号 | 备份岗位 | 所属部门 | 备份人员 | 备份人数 | 计划到岗时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控运维工程师 | 运维部 | 运维部经理/资深工程师 | 2人 | 2026年3月 | 已完成 |
| 2 | 质量管理专员 | 质量管理部 | 质量管理部经理 | 1人 | 2026年5月 | 按计划推进 |

人员备份的考核指标是每季度备份计划达成率，计算方式为：实际备份人数/计划备份人数×100%。目标值是≥95%。

截至2026年3月底，第一季度备份计划达成率为100%，满足考核指标要求。

人员培训情况详情

根据《2026年度人员管理计划》培训执行情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 计划时间 | 实际完成时间 | 培训对象 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ITSS新版标准深化培训 | 2026年1月 | 2026年1月 | 全体人员 | 完成 |
| 2 | 视频监控新技术培训 | 2026年2月 | 2026年2月 | 运维相关人员 | 完成 |
| 3 | 服务台规范与沟通技巧 | 2026年3月 | 2026年3月 | 服务台专员 | 完成 |
| 4 | 运维自动化工具培训 | 2026年4月 | - | 运维相关人员 | 按计划推进 |
| 5 | AIOps智能运维入门 | 2026年5月 | - | 研发/运维人员 | 按计划推进 |
| 6 | 应急响应实战演练 | 2026年6月 | - | 运维相关人员 | 按计划推进 |
| 7 | 信息安全与合规培训 | 2026年7月 | - | 全体人员 | 按计划推进 |
| 8 | 项目管理能力提升 | 2026年8月 | - | 项目经理 | 按计划推进 |
| 9 | 数据分析与决策培训 | 2026年9月 | - | 质量/运维人员 | 按计划推进 |
| 10 | 日常运维典型案例分析 | 2026年10月 | - | 运维相关人员 | 按计划推进 |
| 11 | 前端技术培训 | 2026年11月 | - | 研发相关人员 | 按计划推进 |
| 12 | 年度总结与经验分享 | 2026年12月 | - | 全体人员 | 按计划推进 |

人员培训的考核指标是每季度培训计划完成率，计算方式为：实际培训次数/应培训次数×100%。目标值是≥95%。

截至2026年3月底，第一季度计划培训3场，实际完成3场，培训计划完成率为100%，满足考核指标要求。

人员绩效考核管理报告

| 考核周期与环节 | 计划要求 | 实际执行情况 | 状态与关键产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 季度考核（Q1） | 每季度开展计划、辅导、评估、反馈的全流程 | 已100%完成第一季度的全部四个环节 | 已完成 |
| 绩效计划制定 | 季度初，上下级共同制定并确认绩效计划 | 季度初按时完成，目标基于部门分解 | 已成标准动作 |
| 绩效过程辅导 | 每月至少一次正式沟通与辅导 | 管理者普遍执行，关键事件记录完整 | 已形成管理习惯 |
| 绩效考核评估 | 季度结束5个工作日内完成评估 | 准时完成，系统支持自评、上级评 | 流程已固化 |
| 绩效结果反馈与面谈 | 评估后3个工作日内完成一对一沟通 | 全部完成，制定了改进计划 | 实现闭环与改进 |

人员绩效考核的考核指标是每季度绩效考核合格率，计算方式为：绩效考核合格人数/绩效考核总人数×100%。目标值是≥90%。

截至2026年3月底，第一季度对运维人员进行考核，所有人考核成绩均合格，绩效考核合格率为100%，满足考核指标要求。

人员技能评定管理报告

技能评定工作按年度计划推进，第一季度主要完成评定前的准备工作：

| 评定关键环节 | 计划要求 | 实际完成情况 （截至3月底） | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评定标准确认 | 沿用T1-T5五级技能模型 | 已确认并发布 | 完成 |
| 评定流程准备 | 明确“申请-审核-评审-审批-应用”闭环流程 | 流程文档已就绪 | 完成 |
| 评定时间规划 | 计划于2026年12月启动 | 已纳入年度工作安排 | 按计划推进 |

人员技能评定的考核指标是每年度技能评定覆盖率，计算方式为：实际进行技能评定的人数/应进行技能评定的人数×100%。目标值是≥80%。

技能评定工作将于2026年12月集中开展，第一季度暂不涉及评定覆盖率统计，按计划正常推进。

资源管理报告

运维工具管理报告

第一季度未开展运维工具自评估。根据计划，年度自评估将于12月中旬进行。

服务台管理报告

第一季度服务台派单成功率为90%，达成≥90%的考核目标。新增知识条目15条，远超每季度≥10条的目标，为服务团队提供了充分的知识储备。

服务台已建立规范化的运营机制，在工单处理、知识积累和服务协同等方面形成良性循环。

服务知识管理报告

第一季度新增知识条目15条，超额完成≥10条的季度目标。问题转知识的比率为90%，达成≥90%的考核目标，服务团队有效将问题解决经验转化为可复用的知识资产。

知识库使用率保持在良好水平，支撑了一线服务效率。

最终软件库管理报告

软件合规性审计按半年度考核，第一季度暂不涉及。计划于上半年完成1次审计。

服务数据管理报告

第一季度服务数据分析利用次数为3次，超过每季度不少于1次的目标要求，服务数据已从基础采集向深度分析与业务支撑阶段推进。

服务数据的完整性、准确性与及时性得到有效维护，为事件管理、问题分析、服务报告等关键流程提供了可靠的数据基础。

备件库管理报告

第一季度备件出入库准确率为100%，达成≥98%的季度考核目标。备件可用率按年度考核，第一季度暂不统计。

备件库入库验收、出库登记、台账更新等环节准确无误，流程执行严谨。

技术管理报告

2026年第一季度，研发部依据《2026年度运维服务技术研发规划》，完成了各研发项目的前期需求分析与方案设计工作，各项目按计划正常推进。

各项目研发进展情况

| 研发项目 | 本季度计划 | 实际完成情况 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 华数-服务价值台二期 | 需求分析与方案设计 | 已完成业务调研、产品原型设计、技术架构方案评审 | 完成 |
| 运维工具优化升级 | 需求收集与分析 | 已完成一线使用反馈收集，梳理优化需求清单 | 完成 |

其他研发项目（运维手册体系完善、新技术落地应用）计划于2026年Q2及后续季度推进。

研发成果

| 序号 | 成果名称 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《服务价值台二期需求规格说明书》 | 已完成 |
| 2 | 《运维工具优化需求清单》 | 已完成 |

资金使用情况

2026年度研发预算119万元。截至3月底，实际支出28.5万元，执行率24%，符合预期。

过程管理报告

过程框架管理报告

过程框架自评估按年度考核，第一季度暂不涉及。计划于2026年度内完成1次自评估。

服务级别管理报告

第一季度SLA达成率为100%，达成≥90%的考核目标，表明公司服务交付能力稳定，能够始终满足或超越与客户约定的服务级别要求。

服务报告管理报告

第一季度服务报告交付及时率为100%，达成≥90%的考核目标，体现了公司在服务信息沟通方面的专业性与可靠性。

事件管理报告

第一季度事件解决率稳定保持100%，事件解决用户满意度为100%，双双达成≥90%的考核目标，反映出事件流程运转高效，客户在事件处理过程中的体验良好。

问题管理报告

第一季度问题解决率为92%，问题转知识的比率为90%，均达成≥90%的考核目标，表明公司不仅有效解决问题，更注重将经验沉淀为可复用的组织知识资产。

变更管理报告

第一季度变更成功率为100%，达成≥98%的考核目标，变更管理实施稳健，风险控制有效。

发布管理报告

第一季度发布成功率为100%，达成≥98%的考核目标，证明公司在软件版本规划、测试、部署与回滚控制等方面具备成熟的能力。

配置管理报告

配置数据准确率按半年度考核，第一季度暂不涉及。计划于上半年完成一次考核。

服务可用性和连续性管理报告

第一季度服务可用率为100%，达成≥90%的考核目标；服务故障中断次数为0次，优于≤1次的约束要求，证明基础设施稳定，业务连续性得到有力保障。

容量管理报告

容量事件数按年度考核，第一季度暂不涉及。第一季度未发生容量事件

信息安全管理报告

信息安全事件数量按年度考核，第一季度暂不涉及。第一季度未发生信息安全事件

交付管理报告

项目及时交付率按年度考核，第一季度暂不统计。交付管理体系运行正常，各项目按计划推进，未出现交付延误情况。

应急管理报告

项目应急演练次数按年度考核，计划于2026年下半年组织开展应急演练。第一季度已完成演练预案的初步编制工作，演练场景设计正在推进中。

质量管理报告

内审

内审按年度计划于12月组织开展。第一季度已完成内审计划的初步规划，明确了审核范围、审核依据及审核组成员安排，为年度内审工作做好准备。

管评

管理评审按年度计划于12月组织开展。第一季度已完成管理评审计划的框架设计，明确了评审输入材料清单及各部门准备要求。

客户满意度

客户满意度调查按半年度计划于6月、12月组织开展。第一季度已完成上半年满意度调查问卷的设计工作，计划于6月正式开展调查。

客户投诉

截止目前没有发生客户投诉。