桐乡华数广电网络有限公司

2026年度1-3月份运维服务技术研发报告

文件编号：TXHS-07-05

| 编制部门:研发部 | 编制时间:2026.3.30 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2026.3.30 |
| 批准人:吴亚红 | 审批时间:2026.3.30 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.3.30 | V1.0 | 新建 | 吴桀 | 茅建根 | 吴亚红 |

目录

桐乡华数广电网络有限公司	1

2026年度1-3月份运维服务技术研发报告	1

1. 季度研发工作概述	4

2. 各项目研发进展情况	4

3. 研发成果	4

4. 资金使用情况	4

5. 下季度工作计划	4

季度研发工作概述

2026年第一季度，研发部依据《2026年度运维服务技术研发规划》，完成了各研发项目的前期需求分析与方案设计工作，各项目按计划正常推进。

各项目研发进展情况

| 研发项目 | 本季度计划 | 实际完成情况 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 华数-服务价值台二期 | 需求分析与方案设计 | 已完成业务调研、产品原型设计、技术架构方案评审 | 完成 |
| 运维工具优化升级 | 需求收集与分析 | 已完成一线使用反馈收集，梳理优化需求清单 | 完成 |

其他研发项目（运维手册体系完善、新技术落地应用）计划于2026年Q2及后续季度推进。

研发成果

| 序号 | 成果名称 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《服务价值台二期需求规格说明书》 | 已完成 |
| 2 | 《运维工具优化需求清单》 | 已完成 |

资金使用情况

2026年度研发预算119万元。截至3月底，实际支出28.5万元，执行率24%，符合预期。

下季度工作计划

完成服务价值台二期核心功能开发

启动工单流程优化功能开发