江西通信产业服务有限公司

翔云系统运维服务项目

应急演练预案

文件编号：JXTX-10-03

| 编制部门:数智运营部 | 编制时间:2025.01.10 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2025.01.10 |
| 批准人:涂志云 | 审批时间:2025.01.10 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.1.10 | V1.0 | 新建 | 徐超超 | 何峻 | 涂志云 |

目录

江西通信产业服务有限公司	1

翔云系统运维服务项目	1

应急演练预案	1

1. 演练概述	4

1.1. 演练目的	4

1.2. 演练类型	4

1.3. 演练时间与地点	4

2. 演练组织架构	4

2.1. 应急管理部组成与职责（演练期间）	5

2.2. 各执行团队及职责	5

3. 演练场景与流程	5

3.1. 模拟故障场景	5

3.2. 演练阶段流程	6

4. 评估、产出与准备	7

4.1. 成功标准	7

4.2. 核心交付物	7

5. 演练准备与安全	7

5.1. 前期准备 (演练前3个工作日完成)	7

5.2. 安全保障	7

演练概述

演练目的

本次演练旨在真实检验并提升项目团队对“翔云系统核心财务模块瘫痪及关键外部接口中断”这一复合型P1级事件的应急响应能力。核心目标包括：

验证并固化从事件发现、上报、定级、应急管理部成立、协同处置、业务恢复、沟通报告的全流程。

实战测试各岗位在高压下的协同作战与决策执行能力，重点检验《运维应急管理制度》中“应急管理部”的指挥协调机制。

确保应急响应时效严格符合《项目合同》第四条第4.3款约定的P1级SLA标准。

生成标准化的应急操作知识条目，沉淀至项目知识库。

演练类型

类型：模拟演练（在独立测试环境中进行）

方式：预先通知时间，但故障现象和演进过程对参演团队保密。

演练时间与地点

计划时间： 2025年10月15日，下午14:00 - 17:00

演练地点：公司会议室

技术处置区：运维工位及研发远程支持端

客户沟通模拟端：指定会议室

演练组织架构

本演练严格按照《运维应急管理制度》第5章，在应急响应启动时临时成立“应急管理部”，作为演练期间的统一指挥与决策机构。

应急管理部组成与职责（演练期间）

| 角色 | 岗位 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 指挥长 | 数智运营部经理 | 1. 宣布启动/终止应急响应； 2. 负责重大决策与资源最终协调； 3. 授权对外关键沟通。 |
| 副指挥长/技术负责人 | 运维项目经理 | 1. 负责现场技术指挥与协调； 2. 直接向指挥长汇报处置进展；。 |
| 成员（质量监督） | 质量管理部经理 | 1. 监督应急流程符合性； 2. 提供独立的质量与风险建议； 3. 主持或参与事后复盘。 |
| 成员（通讯协调） | 服务台专员 | 1. 管理服务通报组，确保内外信息流准确、及时； 2. 负责应急管理部指令的传达与记录。 |

各执行团队及职责

| 团队 | 核心角色 | 岗位 | 主要演练职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务通报组 | 通讯枢纽 | 服务台专员 | 1. 作为初始接报点； 2. 执行应急管理部下达的客户沟通指令； 3. 发送状态通告。 |
| 技术处置组 | 一线处置 | 运维工程师 | 1. 执行故障诊断、服务重启、日志分析等操作； 2. 实施应急管理部批准的恢复方案。 |
| 研发支撑组 | 二线专家 | 开发工程师 | 1. 远程提供深度技术分析； 2. 提供代码级修复建议或补丁。 |
| 质量评估组 | 独立观察员 | 质量管理专员 | 不参与处置，仅观察记录： 1. 记录时间线与关键动作； 2. 对照SLA和制度评估流程符合性。 |
| 知识管理组 | 知识采集员 | 服务知识专员 | 1. 全程非侵入式记录处置步骤与决策点； 2. 用于演练后知识结构化。 |
| 客户模拟组 | 甲方接口人 | (同事扮演) | 模拟甲方，接收通知、询问进展、确认结果。 |

演练场景与流程

模拟故障场景

故障现象：

- 14:00:00，监控告警：“翔云系统财务核算模块服务状态异常（HTTP 503）”。

- 14:00:30，监控告警：“翔云-SAP财务凭证同步接口连续失败率 > 90%”。

业务影响：模拟导致甲方核心财务业务完全中断，符合P1级事件定义。

注入方式：在测试环境预设服务终止与错误配置。

演练阶段流程

阶段一：监测、上报与应急管理部成立 (目标: ≤ 15分钟)

| 时间 | 关键动作 | 负责角色/团队 | 制度依据/产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14:00-14:02 | 监控告警，服务台专员发现并初步确认。 | 服务台专员 | 《制度》7.1 监测与预警 |
| 14:02-14:05 | 服务台专员立即电话上报运维项目经理。 | 服务台专员 | 《制度》7.2 事件上报与确认 |
| 14:05-14:08 | 运维项目经理初步评估为P1，立即上报数智运营部经理，建议成立应急管理部。 | 运维项目经理 | 《制度》7.2 定级与启动 |
| 14:08-14:10 | 数智运营部经理宣布：“启动P1级应急响应，立即成立应急管理部。我任指挥长，运维项目经理任副指挥长，请质量管理专员、服务台专员即刻到会议室集合。” | 数智运营部经理 | 《制度》5. 组织与职责 - 应急管理部成立 |
| 14:10-14:15 | 服务台专员根据应急管理部指令，向客户模拟组发送第一条正式事件通告。 | 服务通报组 | 《制度》7.3 沟通通报 |

阶段二：应急管理部指挥下的处置与恢复 (目标:≤ 2小时)

| 时间 | 关键动作 | 负责角色/团队 | 制度依据/产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14:15-16:00 | 应急管理部在指挥中心统筹指挥： 1. 指令技术处置组进行诊断与尝试恢复。 2. 协调研发支撑组进行深度分析。 3. 决策采用分节点恢复与配置修正方案。 4. 指令服务通报组定期发送进展。 | 应急管理部 | 《制度》7.3 协同联动 |
| 16:00-16:15 | 技术处置组向应急管理部报告恢复完成。应急管理部评估后，指挥长宣布应急响应终止。 | 应急管理部 | 《制度》7.4 响应终止 |

阶段三：响应终止与初步复盘

| 时间 | 关键动作 | 负责角色/团队 | 制度依据/产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16:15-16:20 | 服务台专员发送最终恢复通知。 | 服务通报组 | 《制度》7.4 |
| 16:20-16:45 | 由应急管理部成员组织，所有参演人员进行即时复盘。 | 应急管理部（质量）、全体人员 | 《制度》8.1 事件复盘 |

评估、产出与准备

成功标准

- 架构合规： 应急管理部在规定时间内成立并有效运作。

- 时效达标： 满足P1级SLA时限要求。

- 流程符合： 各环节符合《运维应急管理制度》流程。

- 协同有效： 在应急管理部统一指挥下，各团队协同顺畅。

核心交付物

- 《应急演练过程记录表》 (质量评估组)

- 《应急演练报告》 (由应急管理部指导，运维项目经理牵头编制)

- 《应急演练改进报告》 (由质量管理部牵头，基于复盘结果制定)

- 新的知识库条目

演练准备与安全

前期准备 (演练前3个工作日完成)

测试环境就绪，故障注入脚本经过验证。

所有参演人员收到本预案并完成自学。

通讯录（含模拟甲方联系方式）已下发。

通告邮件/消息模板已准备。

观察评估表已分发给质量评估组。

安全保障

- 环境隔离：确保演练仅在指定测试环境进行，有明确的网络与权限隔离措施。

- 操作审计：所有在测试环境的技术操作均需记录，严禁未经授权的操作。

- 熔断机制：若演练中出现意外，对真实系统造成风险或演练严重失控，领导小组组长有权立即中止演练。

- 保密要求：演练细节、特别是模拟的“系统漏洞”或“配置错误”，仅限于参演人员知悉，不得外泄