江西通信产业服务有限公司

翔云系统运维服务项目

应急演练计划

文件编号：JXTX-10-04

| 编制部门:数智运营部 | 编制时间:2025.01.10 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2025.01.10 |
| 批准人:涂志云 | 审批时间:2025.01.10 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.1.10 | V1.0 | 新建 | 徐超超 | 何峻 | 涂志云 |

目录

江西通信产业服务有限公司	1

翔云系统运维服务项目	1

应急演练计划	1

1. 引言	4

1.1. 计划目的	4

1.2. 适用范围	4

1.3. 引用文件	4

2. 应急管理目标与原则	4

2.1. 管理目标	4

2.2. 核心原则	5

3. 组织架构与职责	5

3.1. 常备应急团队	5

3.2. 临时指挥机构：应急管理部	6

4. 应急准备活动	6

4.1. 风险评估与业务影响分析	6

4.2. 应急预案体系管理	6

4.3. 应急演练规划	7

4.4. 资源保障	7

5. 应急响应流程	7

6. 事后恢复与持续改进	8

7. 培训与沟通	8

8. 计划评审与更新	8

引言

计划目的

为有效应对“翔云系统运维及知识管理体系建设项目”服务过程中可能发生的各类突发事件，保障甲方（委托方）业务连续性，并确保乙方（江西通信产业服务有限公司）的服务交付符合合同约定的服务级别协议（SLA），依据《运维应急管理制度》、项目合同及相关法规标准，特制定本计划。

本计划旨在建立一套预防、准备、响应、恢复和持续改进的闭环管理体系，确保应急工作有序、高效、可度量。

适用范围

本计划适用于本项目合同期内，为保障“翔云系统”稳定运行所涉及的所有应急管理活动，包括但不限于：应急预案管理、团队建设、资源保障、演练安排、事件响应及事后改进。覆盖部门包括数智运营部、研究总院、质量管理部等。

引用文件

《翔云系统运维及知识管理体系建设项目合同》

《运维应急管理制度》

《人员岗位说明书》

《信息安全技术 网络安全事件应急演练指南》

《翔云系统常见问题处理运维专用》知识库

应急管理目标与原则

管理目标

业务连续性目标：确保翔云系统核心业务功能（财务、供应链、项目模块）在发生重大故障（P1/P2级）时，恢复时间满足合同SLA要求。

响应能力目标：建立一支职责清晰、训练有素、协同高效的应急团队，确保任何时间均能快速启动应急响应。

过程合规目标：所有应急活动严格遵循公司《运维应急管理制度》及本计划，流程可审计、动作可追溯。

知识赋能目标：将每次应急事件（包括演练）的处置经验，转化为结构化知识资产，持续丰富项目知识库，降低同类事件发生率和处置时长。

核心原则

预防为主，平战结合： 加强日常监控、健壮性设计和风险评估，将应急准备融入日常运维。

统一指挥，分级负责： 突发事件发生时，立即按制度成立“应急管理部”，实行统一指挥，各团队按预案分级响应。

快速联动，协同处置： 以数智运营部为核心，无缝联动研究总院、质量管理部，确保技术、沟通、质量保障协同并进。

持续改进，闭环管理：建立“事件/演练→复盘→改进→更新预案/知识→再演练”的持续改进循环。

组织架构与职责

本计划遵循《运维应急管理制度》，“常备团队+临时指挥机构” 的模式。

常备应急团队

指日常即已明确的、在应急响应中承担关键职责的角色。

| 所属部门 | 常备职责(应急相关) | 依据文件 |
| --- | --- | --- |
| 数智运营部 | 7x24小时事件监测与接报；初步定级与上报；应急信息枢纽。 | 合同第2.2条；岗位说明书 |
| 数智运营部 | 日常系统加固；事件发生时进行一线诊断、故障隔离与系统恢复操作。 | 合同第2.3条；岗位说明书（运维工程师） |
| 研究总院 | 为复杂技术问题提供代码级分析、紧急补丁或解决方案。 | 合同第2.3条；岗位说明书（开发工程师等） |
| 质量管理部 | 监督应急流程符合性；参与事件复盘；推动质量改进措施。 | 《运维应急管理制度》5.3 |
| 数智运营部 | 负责应急知识的收集、结构化整理与入库。 | 岗位说明书（服务知识专员） |

临时指挥机构：应急管理部

成立条件：确认为P1级（系统瘫痪）或P2级（核心功能失效）事件，或经数智运营部经理判断有必要时。

核心构成：

指挥长：数智运营部经理（担任应急管理部负责人）

副指挥长/技术指挥： 运维项目经理

核心成员：质量管理部代表、服务台主管、研发支撑组负责人

主要权责：

- 下达应急启动与终止指令。

- 负责重大决策、资源调配的最终审批。

- 批准对外（甲方）的关键沟通口径与正式报告。

- 指挥并协调各常备团队开展应急处置工作。

应急准备活动

风险评估与业务影响分析

频率：每半年一次，或在系统重大变更后。

牵头：数智运营部经理。

输出：《翔云系统业务影响分析报告》，明确核心业务功能、最大可容忍中断时间、关键依赖资源，并据此确定应急预案的优先级。

应急预案体系管理

预案制定：基于业务影响分析，针对高风险场景制定专项《应急预案》。本年度至少完成覆盖合同P1级场景的2份核心预案。

预案维护：每年至少评审一次所有预案。当系统架构、关键人员或合同SLA变更时，必须触发即时评审与更新。

预案知晓度：所有相关团队成员必须熟悉与其职责相关的预案内容，并通过培训或考试验证。

应急演练规划

总体要求：严格按照《应急演练大纲》执行。

年度演练计划：

| 季度 | 演练类型 | 核心场景方向 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q2 | 桌面推演 | 新员工入职或流程变更后 | 熟悉角色与流程 |
| Q3 | 模拟演练 | 核心应用模块故障 (P1级) | 检验技术恢复与内部协同 |
| 2025年10月15日 | 模拟/实战演练 | 核心财务模块与SAP接口复合故障 | 1. 验证应急管理部成立与指挥机制； 2. 检验团队对P1级事件的协同处置能力； 3. 确保响应与恢复时效满足合同SLA。 |

资源保障

人员保障：建立并维护“应急响应人员联络清单”，明确各角色A/B角，确保7x24小时可联络。

工具保障：确保监控平台、远程协作工具、知识库在应急期间绝对可用。定期检查备用通讯手段。

知识保障：在知识库中设立“应急专区”，存放所有预案、演练报告、历史事件案例，并确保权限合理、检索便捷。

应急响应流程

本流程是《运维应急管理制度》第7章在本项目中的具体化。

监测与预警：服务台通过监控工具7x24小时监测，达到预警阈值即按预案通报。

事件上报与定级：服务台接报或发现事件，在15分钟内完成初步判断并上报运维项目经理。运维项目经理在30分钟内完成初步定级（P1-P4）。

启动响应与成立应急管理部：对于P1/P2级事件，数智运营部经理应决定是否成立应急管理部。若成立，则立即召集成员，行使指挥权。

应急处置与恢复：在应急管理部指挥下，技术团队按预案处置，服务台按计划通报，质量团队独立观察记录。所有行动以满足合同SLA时限为首要目标。

响应终止：事件得到控制，业务恢复，经应急管理部评估后，由指挥长宣布响应终止，并通知甲方。

事后报告：响应终止后24小时内，提交《应急事件初步报告》。

事后恢复与持续改进

事件复盘：响应终止后5个工作日内，由质量管理部牵头组织复盘会议，应急管理部成员及相关处置人员必须参加。采用根本原因分析法。

报告编制：复盘后3个工作日内，形成《应急响应总结报告》，报公司管理层并归档。

改进跟踪：

报告中的改进措施录入公司《服务改进措施表》。

明确责任人与完成时限，由质量管理部跟踪闭环。

涉及预案、流程、文档的修改，须在措施关闭前完成。

知识沉淀：服务知识专员在事件关闭后5个工作日内，完成相关知识的提炼与结构化，经审核后发布至知识库“应急专区”。

培训与沟通

培训计划：每年至少进行一次应急培训，内容涵盖制度宣贯、预案讲解、工具使用或案例学习。

沟通机制：

对内：建立应急响应专用通讯群，确保信息即时同步。

对外（甲方）：严格按照合同及预案中约定的沟通渠道、频率和模板进行通报，由服务台统一执行，应急管理部审核关键信息。

计划评审与更新

本计划每年至少进行一次全面评审，由数智运营部经理组织。

当出现以下情况时，必须启动临时评审与更新：

- 项目合同SLA发生重大变更。

- 翔云系统架构或核心业务逻辑重大调整。

- 公司《运维应急管理制度》修订。

- 年度应急演练或实际响应中暴露出本计划存在重大缺陷。