江西通信产业服务有限公司

翔云系统运维服务项目-服务可用性和连续性计划

文件编号：JXTX-06-15

| 编制部门:数智运营部 | 编制时间:2025.01.10 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2025.01.10 |
| 批准人:涂志云 | 审批时间:2025.01.10 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.1.10 | V1.0 | 新建 | 徐超超 | 何峻 | 涂志云 |

目录

江西通信产业服务有限公司	1

翔云系统运维服务项目-服务可用性和连续性计划	1

1. 计划目标	4

2. 可用性保障体系	4

2.1. 基础设施与工具高可用	4

2.2. 团队冗余与备份机制	4

3. 服务连续性管理	5

3.1. 风险识别与评估	5

3.2. 应急响应与恢复流程	5

3.2.1. 事件分级与启动	5

3.2.2. 应急指挥	5

3.2.3. 沟通计划	5

3.2.4. 恢复策略	6

3.2.5. 技术恢复	6

3.2.6. 服务分流	6

3.2.7. 知识调用	6

3.3. 灾难恢复	6

4. 演练、评审与改进	6

4.1. 定期演练	6

4.2. 计划评审与更新	7

5. 交付物与报告	7

计划目标

核心目标：确保向甲方提供的“翔云系统”运维支持服务，在任何情况下（包括常规运营、高峰期、系统故障及突发事件），每月服务可用性不低于90%，并具备快速恢复服务、持续交付核心价值的能力。

具体目标：

最小化中断：通过主动监控和预防性维护，减少服务中断事件的发生频率和持续时间。

快速恢复：建立分级应急响应机制，确保在合同约定的SLA时限内（如P1级2小时内）恢复服务或提供应急方案。

持续运营：面临重大技术故障、自然灾害、公共卫生事件等灾难性场景时，保障核心运维支持功能（如服务台接单、重大事件处理）不中断。

知识延续：确保运维知识库的完整性与可访问性，使其在应急状态下仍能作为关键的决策与恢复依据。

可用性保障体系

基于合同第二条的组织架构，构建多层次可用性保障

基础设施与工具高可用

服务台系统：采用负载均衡与热备部署，确保服务热线与在线门户7x24小时可访问。

知识库平台：实现多地定时备份与实时同步，支持在主干平台故障时，一键切换至只读备用站点，保障知识检索服务不中断。

远程支持工具：配备主备两套远程支持与监控工具，确保对翔云系统运行状态的持续可视性。

团队冗余与备份机制

服务台团队：实施A/B班轮值与跨地域后备支持制度，确保任何时间均有至少两名工程师在岗。

专业知识团队：遵循“主备岗”原则。为研发支撑组、知识管理组的关键岗位设立备份人员，定期进行技能交叉培训与演练，确保单一人员缺席不影响服务深度。

管理岗备份：运维项目经理设立明确的第一、第二备份负责人，分别来自数智运营部管理层及研究总院接口负责人。

服务连续性管理

风险识别与评估

定期进行风险评估，识别可能影响服务连续性的内外部风险，如：核心人员流失、供应商服务中断、大规模疫情、区域性电力故障等。

结合合同附件《初始运维知识库条目清单》中的高频、高影响问题，作为业务影响分析的重点场景。

应急响应与恢复流程

事件分级与启动

严格按照合同第四条定义的P1-P4级进行事件定级。P1/P2级事件自动触发本连续性计划。

应急指挥

在重大事件（P1级）发生时，立即协同数智运营部经理、研究总院技术负责人，成立应急管理部。

沟通计划

应急管理部在事件发生后30分钟内，建立与甲方指定接口人的专用沟通通道（如应急电话会议），每小时至少更新一次处理进展，直至事件解决。

恢复策略

按照事件等级启动不同恢复策略。对于P1、P2级事件，应直接调用服务知识中已经验证的流程或脚本进行恢复

按照先主后次的顺序进行恢复

当无法完全恢复时，应当先关闭非核心功能，保障关键业务运行

技术恢复

研究总院优先采用知识库中已验证的恢复方案；对于新问题，启用“绿色通道”进行紧急代码分析或数据修复。

服务分流

如服务台系统不可用，临时启用备用联系方式（如指定手机、应急邮箱），并公告甲方用户，确保服务请求不丢失。

知识调用

数智运营部立即检索、整理并分发与当前事件相关的所有历史解决方案和操作指南，支持前线团队。

灾难恢复

针对可能导致主办公场所无法使用的灾难，启用居家办公应急预案。确保所有关键人员具备安全的远程访问公司核心系统（服务台、服务知识、监控工具）的能力。

与第三方数据中心或云服务商签订协议，确保在极端情况下，能快速恢复关键业务系统的支撑环境。

演练、评审与改进

定期演练

桌面推演：每半年进行一次，模拟合同附件知识库中的典型高难度故障，检验流程有效性。

实战演练：每年进行一次，在可控范围内模拟真实事件（如服务台系统切换），检验团队响应与工具可靠性。

计划评审与更新

本计划每年由质量管理部牵头进行一次全面评审。

每次重大事件处理完毕后，应急管理部须在5个工作日内组织复盘，并将经验教训更新至知识库，必要时修订本计划。

当甲方业务、翔云系统架构或本合同范围发生重大变更时，本计划须进行即时评审与更新。

交付物与报告

月度服务报告中将专设“可用性与连续性”章节，向甲方汇报：

当月服务可用率统计。

服务中断事件的根本原因分析与改进措施。

服务知识在事件解决中的调用次数与效果。

每次连续性计划演练后，向甲方提交演练总结报告。。