江西通信产业服务有限公司

翔云系统运维服务项目-巡检报告

文件编号：JXTX-09-03

| 编制部门:数智运营部 | 编制时间:2025.11.20 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2025.11.20 |
| 批准人:涂志云 | 审批时间:2025.11.20 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.11.20 | V1.0 | 新建 | 徐超超 | 何峻 | 涂志云 |

目录

江西通信产业服务有限公司	1

翔云系统运维服务项目-巡检报告	1

1. 巡检概述	4

2. 核心指标健康度概览	4

3. 核心业务模块专项检查	4

3.1. 项目管理模块	4

3.2. 财务核算模块	5

3.3. 系统集成接口	5

4. 安全与合规性检查	5

5. 知识库运营与效能分析	5

6. 发现的风险与改进建议	6

7. 下月巡检重点预告	6

巡检概述

本次月度巡检依据《项目实施方案》中的监控与质量保障要求，对翔云系统及其关联的基础设施、核心业务流程、安全配置及知识库应用状况进行了全面检查。巡检旨在主动识别潜在风险，保障系统稳定运行，并为下阶段优化提供数据支撑。

核心指标健康度概览

| 指标类别 | 检查项 | 健康状态 | 关键发现/数值 | 趋势 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础设施 | 服务器CPU平均使用率 | ✅ 正常 | 41.2% | ↓ 较上月下降3% |
|  | 服务器内存平均使用率 | ✅ 正常 | 62.8% | → 保持稳定 |
|  | 存储空间使用率（主存储） | ⚠️ 关注 | 71.5% | ↑ 月增长1.8% |
|  | 网络延迟（至核心数据库） | ✅ 正常 | <10ms | → 保持稳定 |
| 应用性能 | 核心页面平均响应时间 | ✅ 正常 | 1.2秒 | → 保持稳定 |
|  | 事务处理成功率 | ✅ 正常 | 99.92% | → 保持稳定 |
|  | API接口平均响应时间 | ✅ 正常 | 185毫秒 | ↓ 较上月优化5% |
| 业务连续性 | 备份任务成功率 | ✅ 正常 | 100% | → 保持稳定 |
|  | 灾备系统同步状态 | ✅ 正常 | 同步正常，延迟<30秒 | → 保持稳定 |

本月基础设施与应用性能核心指标整体健康，运行平稳。存储空间使用率呈持续增长趋势，已接近75%的观察阈值，需纳入下月容量规划。

核心业务模块专项检查

项目管理模块

检查内容：项目立项、预算变更、项目关闭流程的完整性及性能。

检查结果：✅ 正常

详细说明：本月共计执行项目关闭操作142次，成功率为100%。流程平均耗时较上月缩短8%，主要得益于对“项目预占释放”环节的优化知识普及。

财务核算模块

检查内容：往来核销、收票/开票过账、凭证同步等关键财务接口的稳定性。

检查结果： ✅ 正常

详细说明：财务接口调用总量为38.5万次，失败率为0.03%（均为网络瞬时波动导致，已自动重试成功）。核销失败率由年初的0.5%降至0.1%。

系统集成接口

检查内容：与SAP、司库系统、影像系统、主数据平台的核心接口状态。

检查结果： ⚠️ 关注

详细说明：与四川集采系统的状态回写接口，本月出现2次短暂延迟（<5分钟），未影响业务。根本原因为对方系统峰值压力所致。已建立临时监控看板，将持续关注。

安全与合规性检查

| 检查项目 | 检查结果 | 说明与建议 |
| --- | --- | --- |
| 用户账号与权限 | ✅ 合规 | 巡检期间未发现异常账号、闲置账号或权限过度分配情况。 |
| 系统日志审计 | ✅ 合规 | 关键操作日志完整，留存周期符合安全规范，无异常访问记录。 |
| 漏洞扫描与补丁 | ⚠️ 需规划 | 本月收到操作系统安全补丁更新通知。建议在12月例行维护窗口安排更新测试与部署。 |

知识库运营与效能分析

| 指标 | 本月数值 | 环比变化 | 分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 知识库检索次数 | 32 | +12% | 用户主动检索意识持续增强。 |
| 知识关联解决率 | 68% | +5% | 新上线的智能推荐功能效果显现。 |
| 新增/优化知识条目 | 90 | 持平 | 其中45条来源于本月高频工单的沉淀。 |
| 热点知识TOP3 | 1. 项目关闭条件核查 2. 影像补扫操作指南 3. 临时客商处理流程 | - | 与业务周期性操作强相关，知识有效性高。 |

服务知识作为“第一道防线”的作用日益巩固，直接支撑了近七成服务请求的快速解决。

发现的风险与改进建议

| 风险等级 | 风险描述 | 影响分析 | 改进建议 | 责任团队 | 计划解决时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低 | 主存储空间月增长率约1.8% | 按此趋势，预计在6个月后触及85%告警线。 | 1. 启动存储数据生命周期复审，清理无用测试数据。 2. 将扩容需求纳入下季度预算规划。 | 运维团队 | 2026年Q1 |
| 中 | 与四川集采接口偶发延迟 | 可能导致集采合同状态在翔云侧更新不及时，影响用户感知。 | 1. 与对方系统管理员建立直接沟通通道。 2. 优化我方接口调用的重试与超时机制。 | 研发支撑组 | 2025年12月 |
| 低 | 系统安全补丁待更新 | 存在潜在安全风险，但非紧急漏洞。 | 安排在12月低峰期（如周末夜间）进行补丁测试与分批更新。 | 系统管理组 | 2025年12月 |

下月巡检重点预告

深度检查：对“项目预算预占”机制进行全链路跟踪分析，验证其准确性。

专项演练：计划进行数据库慢查询优化预案的桌面推演。

容量复查：重点跟踪存储空间增长趋势，确认清理效果。