江西通信产业服务有限公司

翔云系统运维服务项目-改进方案

文件编号：JXTX-09-05

| 编制部门:数智运营部 | 编制时间:2025.11.30 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2025.11.30 |
| 批准人:涂志云 | 审批时间:2025.11.30 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.11.30 | V1.0 | 新建 | 徐超超 | 何峻 | 涂志云 |

目录

江西通信产业服务有限公司	1

翔云系统运维服务项目-改进方案	1

1. 改进目标	4

2. 改进措施与计划	4

3. 实施与跟踪机制	5

4. 总结	6

改进目标

基于《实施方案》设定的服务目标，结合《巡检报告》与《总结报告》中揭示的系统运行状态、风险点及效能分析，制定本改进方案，旨在：

强化风险管控：针对已识别的中、低风险项，制定具体、可落地的应对措施。

提升服务效能：优化现有流程与机制，进一步提升响应效率、知识复用率和用户满意度。

保障持续优化：建立持续改进的闭环机制，确保运维服务能动态适应业务变化与系统发展。

改进措施与计划

以下改进措施基于三份文件内容整合提炼，分为风险应对类、流程优化类和能力增强类。

| 类别 | 改进项 | 问题/机会描述 | 具体措施 | 计划完成时间 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险应对类 | 存储容量管理 | 主存储空间月增1.8%，预计6个月后触及预警线。（源于巡检报告） | 1. 立即启动存储数据生命周期复审，清理历史测试数据、临时文件及无效日志。 2. 制定《存储数据清理规范》，并纳入日常运维手册。 3. 评估存储扩容需求，编制预算方案，纳入下季度规划。 | 2026年Q1 | 存储使用率稳定在70%以下；建立常态化清理机制。 |
|  | 外部接口稳定性 | 与四川集采系统的状态回写接口偶发延迟，影响状态同步。（源于巡检报告） | 1. 与对方系统管理员建立点对点沟通群组，确保故障信息同步。 2. 优化我方接口调用的重试策略与超时阈值，增强容错能力。 3. 将该接口纳入增强监控看板，设置独立告警规则。 | 2025年12月 | 接口月度失败率降至0.01%以下；建立联合应急流程。 |
|  | 系统安全更新 | 存在待安装的系统安全补丁，存在潜在安全风险。（源于巡检报告） | 1. 在12月预定维护窗口（非业务高峰时段）进行补丁在测试环境的验证。 2. 制定分批次灰度发布计划，降低生产环境更新风险。 3. 更新《系统补丁管理流程》文档。 | 2025年12月 | 安全补丁成功安装并验证无业务影响；流程文档更新完毕。 |
| 流程优化类 | 知识闭环强化 | 知识关联解决率已达68%，仍有提升空间；知识条目来源可更结构化。（源于巡检及总结报告） | 1. 在工单关闭环节，强制要求解决者勾选“是否可提炼为新知识”或“关联现有知识条目”。 2. 设立“知识贡献奖”，每月表彰优秀知识条目贡献者。 3. 优化知识库检索界面与智能推荐算法。 | 2026年Q1持续 | 知识关联解决率提升至75%以上；月度新增优质知识条目增长15%。 |
|  | 服务请求分级细化 | 当前P1-P4分级规则可进一步与业务影响度、涉及模块深度绑定。 | 1. 协同甲方业务专家，修订《服务请求分级判定细则》，增加财务关账期、重大项目上线期等特殊时段的响应标准。 2. 对服务台团队进行新规培训与考核。 | 2025年12月 | 发布新版分级细则；服务台定级准确率提升至95%。 |
| 能力增强类 | “预算预占”机制深度分析 | 需验证该核心财务控制机制的全局准确性与性能。（源于巡检报告下月预告） | 1. 开展“项目预算预占”全链路（从申请、执行到释放）数据一致性审计。 2. 分析该流程在高并发场景下的性能瓶颈，提出优化建议。 | 2025年12月 | 产出《预算预占机制分析报告》，包含数据一致性结论与至少一项优化建议。 |
|  | 应急演练深化 | 需提升对特定技术场景（如数据库性能）的应急响应能力。（源于巡检报告下月预告） | 1. 组织“数据库慢查询优化”桌面推演，明确各角色职责与处理步骤。 2. 将推演结果固化为《数据库性能应急手册》补充章节。 | 2025年12月 | 完成推演并输出手册更新；关键岗位人员熟悉新流程。 |

实施与跟踪机制

纳入项目计划：本改进方案将作为《项目实施方案》的补充附件，相关任务纳入项目经理的总体交付计划进行跟踪。

定期回顾：上述改进措施的执行情况与成效，将在每月服务月报及季度联席会议中设立专项议题进行汇报与评审。

验收闭环：每项改进措施完成后，由责任团队提供结果证据（如报告、文档、监控截图），经项目经理确认后，提交甲方接口人阅知备案，形成改进闭环。

总结

本改进方案紧扣项目运行初期的实际情况，旨在将被动响应转化为主动优化，将风险隐患控制于萌芽阶段。通过系统性实施上述措施，预期将进一步提升翔云系统运维服务的稳定性、效率与前瞻性，为全面达成年度服务目标奠定坚实基础。